ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору подряда №68 от 12.09.2017г.

г. Актобе								                 26 сентября 2017г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Актюбинские металлоконструкции», в лице Мурзакаева Б.С., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору подряда №68 от 12.09.2017г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется провести дополнительные работы по изготовлению и монтажу перил на объекте «Строительство ТД «Мега Шыгыс». Блок №1», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок выполнения работ согласно настоящему дополнительному соглашению составляет 10 (десять) календарных дней с момента подписания Договора.

3.  Стоимость дополнительных работ составляет 300 000 (триста тысяч) тенге, с учетом НДС.

4. Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                         Заказчик

| ТОО «Актюбинские металлоконструкции» БИН 101040007793 р/с KZ259260101156791000 в АФ АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX Юр.адрес: г. Актобе, ул. Смагулова, д. 7В Тел. 8-(7132)-73-80-75 Директор Мурзакаев Б.С. ___________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 41-05-11 (приемная) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. __________________________ |
| --- | --- |