ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №05/2017 от 03.08.2017г.

г. Актобе								                        09 октября 2017г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Актобе Рост ЛТД», в лице Сатенова Н.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №05/2017 от 03.08.2017г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется провести дополнительные работы по системе отопления на объекте «Строительство ТД «Мега Шыгыс». Блок №1», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, согласно Спецификации, Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Cрок выполнения работ согласно настоящему дополнительному соглашению составляет 7 (семь) календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения.

3.  Стоимость дополнительных работ составляет 3 445 000 (три миллиона четыреста сорок пять тысяч) тенге, с учетом НДС.

3.1.  Оплата по настоящему дополнительному соглашению производится следующим образом:

3.1.1. Заказчик переводит аванс в размере 50% от стоимости работ, что составляет 1 722 500 (один миллион семьсот двадцать две тысячи пятьсот) тенге, после подписания дополнительного соглашения.

3.1.2. Остальную часть стоимости работ Заказчик переводит после подписания акта приемки выполненных работ на основании акта выполненных работ и счета на оплату, с учетом удержания 5% от стоимости работ – гарантийного обеспечения, которое возвращается Исполнителю на основании его письменного обращения после истечения года после подписания последнего акта выполненных работ.

4. Оплата по настоящему дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

5.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                                 Заказчик

| ТОО «Актобе Рост ЛТД» БИН 080440023245 р/с KZ628560000000463798 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX РК, г. Актобе, ул. Некрасова, 224 тел: 8 (7132) 21 04 82 Директор Сатенов Н.Ю. _________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. ____________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Дополнительному соглашению №1

к Договору №05/2017 от 03.08.2017г.

Спецификация

|  | № | Код | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 00000000011 | Адаптер 20*1/2 н.р. | 6,000 | шт | 230,00 | 1 380,00 |
|  | 2 | 00000000017 | Адаптер 32*1" н.р. | 8,000 | шт | 893,00 | 7 144,00 |
|  | 3 | 00000000019 | Адаптер 32*3/4 н.р. | 6,000 | шт | 642,00 | 3 852,00 |
|  | 4 | 00000000021 | Адаптер 40 * 1*1/4 н.р. | 10,000 | шт | 1 554,00 | 15 540,00 |
|  | 5 | 00000002408 | Бойлер косвенного нагрева ECOUNIT F 150-1C | 1,000 | шт | 154 500,00 | 154 500,00 |
|  | 6 | 00000000159 | Вилка электрическая | 5,000 | шт | 300,00 | 1 500,00 |
|  | 7 | 00000000163 | Воздухоотводчик автоматический 1/2 | 2,000 | шт | 1 920,00 | 3 840,00 |
|  | 8 | 00000000759 | Гибкая подводка (газ) 3/4 1,0 м (ВВ) | 4,000 | шт | 2 340,00 | 9 360,00 |
|  | 9 | 00000000723 | Группа безопасности | 1,000 | шт | 15 400,00 | 15 400,00 |
|  | 10 | 00000000793 | Дымоход | 1,000 | шт | 42 000,00 | 42 000,00 |
|  | 11 | 00000002087 | Заглушка 108 ( метал) | 4,000 | шт | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  | 12 | 00000001700 | Кабель КГ 4х4 | 6,000 | м | 700,00 | 4 200,00 |
|  | 13 | 00000001527 | Кисть флейцевая с пласт. ручкой | 2,000 | шт | 250,00 | 500,00 |
|  | 14 | 00000000183 | Клапан обратный 1" | 1,000 | шт | 1 950,00 | 1 950,00 |
|  | 15 | 00000000184 | Клапан обратный 2" | 1,000 | шт | 6 628,00 | 6 628,00 |
|  | 16 | 00000000037 | Клипса 32 | 30,000 | шт | 24,00 | 720,00 |
|  | 17 | 00000000038 | Клипса 40 | 80,000 | шт | 34,00 | 2 720,00 |
|  | 18 | 00000000785 | Комплект (болты+гайки) М16/110 | 8,000 | шт | 240,00 | 1 920,00 |
|  | 19 | 00000000703 | Котел напольный PEGASUS F2 67 2S | 2,000 | шт | 797 000,00 | 1 594 000,00 |
|  | 20 | 00000000219 | Кран шаровый 1" 1/4 в.в. | 10,000 | шт | 3 785,00 | 37 850,00 |
|  | 21 | 00000000217 | Кран шаровый 1" в.в. | 2,000 | шт | 2 844,00 | 5 688,00 |
|  | 22 | 00000000218 | Кран шаровый 1" н.в. | 4,000 | шт | 3 141,00 | 12 564,00 |
|  | 23 | 00000000674 | Кран шаровый 1/2 в.в. (бабочка) Valtec | 10,000 | шт | 980,00 | 9 800,00 |
|  | 24 | 00000000675 | Кран шаровый 1/2 в.н. (бабочка) Valtec | 1,000 | шт | 1 165,00 | 1 165,00 |
|  | 25 | 00000000222 | Кран шаровый 2" в.в. | 12,000 | шт | 9 420,00 | 113 040,00 |
|  | 26 | 00000000676 | Кран шаровый 3/4 в.в. (бабочка) Valtec | 4,000 | шт | 1 695,00 | 6 780,00 |
|  | 27 | 00000000229 | Кран шаровый 3/4 в.в. (ГАЗ длин.рукоят) Valtec | 2,000 | шт | 1 910,00 | 3 820,00 |
|  | 28 | 00000000677 | Кран шаровый 3/4 в.н. (бабочка) Valtec | 3,000 | шт | 1 895,00 | 5 685,00 |
|  | 29 | 00000000776 | Кран шаровый со сгоном прямой 1" 1/4 | 4,000 | шт | 5 850,00 | 23 400,00 |
|  | 30 | 00000000161 | Лён | 4,000 | шт | 180,00 | 720,00 |
|  | 31 | 00000000236 | Манометр 10 бар | 1,000 | шт | 2 520,00 | 2 520,00 |
|  | 32 | 00000000873 | Мембранный бак х.в. 24 л | 1,000 | шт | 7 566,00 | 7 566,00 |
|  | 33 | 00000000395 | Мембранный бак г.в. 100 л | 1,000 | шт | 28 584,00 | 28 584,00 |
|  | 34 | 00000000040 | Муфта 20 | 6,000 | шт | 20,00 | 120,00 |
|  | 35 | 00000000009 | Муфта 32 | 5,000 | шт | 52,00 | 260,00 |
|  | 36 | 00000000041 | Муфта 40 | 15,000 | шт | 80,00 | 1 200,00 |
|  | 37 | 00000000063 | Муфта разъемная с нар. резьбой 20*1/2 | 1,000 | шт | 515,00 | 515,00 |
|  | 38 | 00000000062 | Муфта разъемная с внут. резьбой 25*3/4 | 2,000 | шт | 740,00 | 1 480,00 |
|  | 39 | 00000000060 | Муфта разъемная с внут. резьбой 32*1" | 2,000 | шт | 970,00 | 1 940,00 |
|  | 40 | 00000002670 | Насос UPS 50-180F 3x400-415V | 1,000 | шт | 291 806,00 | 291 806,00 |
|  | 41 | 00000000253 | Ниппель 1" | 4,000 | шт | 625,00 | 2 500,00 |
|  | 42 | 00000000255 | Ниппель 2" | 2,000 | шт | 1 990,00 | 3 980,00 |
|  | 43 | 00000002352 | Отвод ПЭ d 63 | 1,000 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 44 | 00000000815 | Отвод 108 ( метал) | 4,000 | шт | 2 345,00 | 9 380,00 |
|  | 45 | 00000000068 | Отвод 20 | 20,000 | шт | 24,00 | 480,00 |
|  | 46 | 00000000069 | Отвод 25 | 6,000 | шт | 39,00 | 234,00 |
|  | 47 | 00000000070 | Отвод 32 | 40,000 | шт | 66,00 | 2 640,00 |
|  | 48 | 00000000071 | Отвод 40 | 30,000 | шт | 138,00 | 4 140,00 |
|  | 49 | 00000001534 | Переход 108/57 (метал) | 8,000 | шт | 975,00 | 7 800,00 |
|  | 50 | 00000001462 | Переход 57/32 (метал) | 6,000 | шт | 375,00 | 2 250,00 |
|  | 51 | 00000000283 | Провод ПВС 3х0,75 | 10,000 | м | 135,00 | 1 350,00 |
|  | 52 | 00000001703 | Прокладка пар. ф 50 | 2,000 | шт | 360,00 | 720,00 |
|  | 53 | 00000000715 | Резьба 15 | 2,000 | шт | 95,00 | 190,00 |
|  | 54 | 00000000721 | Резьба 20 | 2,000 | шт | 115,00 | 230,00 |
|  | 55 | 00000000716 | Резьба 25 | 5,000 | шт | 135,00 | 675,00 |
|  | 56 | 00000000717 | Резьба 32 | 20,000 | шт | 285,00 | 5 700,00 |
|  | 57 | 00000000695 | Резьба 50 | 8,000 | шт | 270,00 | 2 160,00 |
|  | 58 | 00000000290 | Сгон прямой 1"1/4 | 10,000 | шт | 3 005,00 | 30 050,00 |
|  | 59 | 00000000292 | Сгон прямой 3/4 | 6,000 | шт | 1 200,00 | 7 200,00 |
|  | 60 | 00000003188 | Сиделка ПЭ 63*1" | 1,000 | шт | 950,00 | 950,00 |
|  | 61 | 00000000162 | Силикон | 1,000 | шт | 540,00 | 540,00 |
|  | 62 | 00000000714 | Стабилизатор напряжения СНВТ 500 Вт | 2,000 | шт | 20 500,00 | 41 000,00 |
|  | 63 | 00000000086 | Тройник 32 | 2,000 | шт | 97,00 | 194,00 |
|  | 64 | 00000000302 | Тройник переходной 1"*1/2*1" | 2,000 | шт | 1 375,00 | 2 750,00 |
|  | 65 | 00000000091 | Тройник переходной 32*20*32 | 5,000 | шт | 86,00 | 430,00 |
|  | 66 | 00000000092 | Тройник переходной 32*25*32 | 2,000 | шт | 102,00 | 204,00 |
|  | 67 | 00000000783 | Труба метал. 108 | 12,000 | м | 2 650,00 | 31 800,00 |
|  | 68 | 00000000729 | Труба метал. 25 | 6,000 | м | 550,00 | 3 300,00 |
|  | 69 | 00000000726 | Труба метал. 57 | 12,000 | м | 1 800,00 | 21 600,00 |
|  | 70 | 00000000853 | Труба метал. профильная 60*40 | 30,000 | м | 950,00 | 28 500,00 |
|  | 71 | 00000000111 | Труба п/п 32 | 28,000 | м | 445,00 | 12 460,00 |
|  | 72 | 00000000116 | Труба п/п со стекловолокном 20 | 2,000 | м | 276,00 | 552,00 |
|  | 73 | 00000000115 | Труба п/п со стекловолокном 25 | 4,000 | м | 418,00 | 1 672,00 |
|  | 74 | 00000000117 | Труба п/п со стекловолокном 32 | 12,000 | м | 686,00 | 8 232,00 |
|  | 75 | 00000000118 | Труба п/п со стекловолокном 40 | 40,000 | м | 1 142,00 | 45 680,00 |
|  | 76 | 00000000786 | Уголок 50*50 | 12,000 | м | 800,00 | 9 600,00 |
|  | 77 | 00000000319 | Фильтр косой 1" | 2,000 | шт | 2 810,00 | 5 620,00 |
|  | 78 | 00000000320 | Фильтр косой 2" | 1,000 | шт | 7 870,00 | 7 870,00 |
|  | 79 | 00000000954 | Фланец 32 | 2,000 | шт | 800,00 | 1 600,00 |
|  | 80 | 00000001704 | Фланец 50 | 2,000 | шт | 1 505,00 | 3 010,00 |
|  | 81 | 00000000867 | Швеллер 16 | 6,000 | м | 3 200,00 | 19 200,00 |
|  | 82 | 00000002631 | Электроды Монолит РЦ d3мм пачка 2,5кг | 4,000 | Упак. | 1 800,00 | 7 200,00 |
|  | 83 | 00000002733 | Эмаль НЦ- 132 | 5,000 | кг | 1 100,00 | 5 500,00 |
|  | 84 |  | Демонтаж | 1,000 | шт | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 85 |  | Монтаж коллектора | 1,000 | шт | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | 86 |  | Монтаж котельного оборудования | 1,000 | Объект | 220 000,00 | 220 000,00 |
|  | 87 |  | Монтаж водомерного узла | 1,000 | шт | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  | 88 |  | Демонтаж бетонной стяжки | 1,000 | шт | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 89 |  | Пуско - наладочные работы | 2,000 | шт | 10 000,00 | 20 000,00 |
|  | 90 |  | Монтаж водопровода | 1,000 | Объект | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | 91 |  | Ремонт насоса | 2,000 | шт | 15 000,00 | 30 000,00 |
|  | 92 |  | Ремонт трубопровода | 1,000 | шт | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | ИТОГО С УЧЕТОМ НДС: |  |  |  |  | 3 445 000 |

Подрядчик                                                                 Заказчик

| ТОО «Актобе Рост ЛТД» БИН 080440023245 р/с KZ628560000000463798 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX РК, г. Актобе, ул. Некрасова, 224 тел: 8 (7132) 21 04 82 Директор Сатенов Н.Ю. _________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. ____________________ |
| --- | --- |