ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7

к Договору №22 от 13.04.2017г.

г. Актобе								                    16 августа 2017г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Алтын Канат», в лице директора Бекенова А.У., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №22 от 13.04.2017г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется провести дополнительные работы по внутренней штукатурке подпорной стены на объекте «Строительство ТД «Мега Шыгыс». Блок №1», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок выполнения работ согласно настоящему дополнительному соглашению составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения.

3.  Стоимость дополнительных работ составляет 198 976 (сто девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге, с учетом НДС.

4. Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                           Заказчик

| ТОО «Алтын Канат» Юр.адрес: г.Актобе, п.Заречный-2, уч.163 Факт.адрес: г.Актобе, п.Заречный-2, уч.163 БИН: 100140011148 АО «Банк ЦентрКредит» Филиал в г.Актобе ИИК: KZ698560000006508227 БИК: KCJBKZKX Тел.: 87054796669, 87023260768 Электронная почта: altynkanat2015@mail.ru Директор: Бекенов А.У. ________________________ | ТОО «Аманат Актобе» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор: Бекназаров Н. __________________________ |
| --- | --- |