ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №85 от 01.11.2017г.

г. Актобе								                  15 декабря 2017 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Алтын Канат», в лице директора Бекенова А.У., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №85 от 01.11.2017г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется произвести дополнительные демонтажные работы на объекте: «Реконструкция Торгового Дома «Мега Шыгыс», блок №2 в г. Актобе», согласно Спецификации, Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок окончания работ согласно настоящему дополнительному соглашению:

10 февраля 2018 г.

3. Стоимость дополнительных демонтажных работ составляет 884 220 (ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ) тенге, с учетом НДС.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                          Заказчик

| ТОО «Алтын Канат» Юр.адрес: г.Актобе, п.Заречный-2, уч.163 Факт.адрес: г.Актобе, п.Заречный-2, уч.163 БИН: 100140011148 АО «Банк Центр Кредит» Филиал в г.Актобе ИИК: KZ698560000006508227 БИК: KCJBKZKX Тел.: 87054796669, 87023260768 Электронная почта: altynkanat2015@mail.ru Директор: Бекенов А.У. ________________________ | ТОО «Аманат Актобе» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор: Бекназаров Н. __________________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

К Дополнительному соглашению

№1 к Договору №85 от 01.11.17

Спецификация

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Ст-сть ед-цы, тг с НДС | Всего ст-сть, тг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | демонтаж перегородок из профлиста | м2 | 1 215 | 500 | 607 500 |
| 2 | демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 328 | 500 | 164 000 |
| 3 | демонтаж наружной стены | м2 | 13,72 | 1 000 | 13 720 |
| 4 | демонтаж обшивки цоколя | м2 | 165 | 600 | 99 000 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 884 220 |

Директор:                                                                      Директор:

Бекенов А.У.                                                                 Бекназаров Н.

________________________	                              ________________________