ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №87 от 22.11.2017

г. Актобе								                    19 января 2018 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Актобе Рост ЛТД», в лице Сатенова Н.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №12 от 01.03.2018 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется провести дополнительные работы по монтажу отопительной системы на антресольном этаже на объекте «Реконструкция Торгового Дома «Мега Шыгыс» блок №2 в г. Актобе, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, согласно Спецификации, Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2.  Общий срок выполнения работ по Договору продлевается до 22.03.2018.

3.  Стоимость дополнительных работ составляет 3 600 457 (три миллиона шестьсот тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге, с учетом НДС.

3.1.  Оплата по настоящему дополнительному соглашению производится следующим образом:

3.1.1. Заказчик переводит аванс в размере 75% от стоимости работ, что составляет 2 700 342 (два миллиона семьсот тысяч триста сорок две) тенге, после подписания дополнительного соглашения.

3.1.2. Остальную часть стоимости работ Заказчик переводит после подписания акта приемки выполненных работ на основании выставленного счета на оплату, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

5.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                                        Заказчик

| ТОО «Актобе Рост ЛТД» БИН 080440023245 р/с KZ628560000000463798 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX РК, г. Актобе, ул. Некрасова, 224 тел: 8 (7132) 21 04 82 Директор Сатенов Н.Ю. _________________ | ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Дополнительному соглашению №1

к Договору №87 от 22.11.2017

Спецификация

| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма, тг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для присоединения радиаторов UNO 3/4 (2 кронштейна) | 38 | шт | 1 100 | 41 800 |
| 2 | Радиатор алюмин. CALORIE 500/80 | 380 | секц | 1 700 | 646 000 |
| 3 | Клапан руч. УГЛОВОЙ со сгоном 3/4 "БАЗ" | 76 | шт | 1 900 | 144 400 |
| 4 | Тройник переходной 63*25*63 | 76 | шт | 619 | 47 044 |
| 5 | Отвод 50 | 110 | шт | 228 | 25 080 |
| 6 | Отвод 63 | 110 | шт | 474 | 52 140 |
| 7 | Муфта 50 | 37 | шт | 130 | 4 810 |
| 8 | Муфта 63 | 37 | шт | 235 | 8 695 |
| 9 | Труба п/п со стекловолокном 50 | 164 | м | 2 002 | 328 328 |
| 10 | Труба п/п со стекловолокном 63 | 164 | м | 2 996 | 491 344 |
| 11 | Труба п/п со стекловолокном 25 | 12 | м | 418 | 5 016 |
| 12 | Клипса 50 | 200 | шт | 63 | 12 600 |
| 13 | Клипса 63 | 200 | шт | 193 | 38 600 |
| 14 | Кронштейн универсальный напольный | 130 | шт | 1 000 | 130 000 |
| 15 | Крепление для радиатора напольный | 76 | пара | 2 100 | 159 600 |
| 16 | Адаптер 25*3/4 н.р. | 80 | шт | 353 | 28 240 |
| 17 | Муфта разъемная 63*2" н.р | 2 | шт | 5 940 | 11 880 |
| 18 | Муфта разъемная с нар. резьбой 50 * 1*1/2 | 2 | шт | 3 680 | 7 360 |
| 19 | Труба метал. 108 | 72 | м | 2 820 | 203 040 |
| 20 | Флекс ф110 | 72 | м | 1 960 | 141 120 |
| 21 | Отвод 108 (метал) | 6 | шт | 2 345 | 14 070 |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2 | 4 | шт | 1 920 | 7 680 |
| 23 | Уголок 50*50 | 12 | м | 800 | 9 600 |
| 24 | Резьба 50 | 2 | шт | 270 | 540 |
| 25 | Резьба 40 | 2 | шт | 275 | 550 |
| 26 | Кран шаровый 2" в.в. | 2 | шт | 11 420 | 22 840 |
| 27 | Кран шаровый 1" 1/2 в.в. | 2 | шт | 8 540 | 17 080 |
| 28 | Хомут 50 | 12 | шт | 420 | 5 040 |
| 29 | Хомут 63 | 12 | шт | 580 | 6 960 |
| 30 | Монтаж | 1 | шт | 989 000 | 989 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3 600 457 |

Подрядчик                                                                     Заказчик

| ТОО «Актобе Рост ЛТД» БИН 080440023245 р/с KZ628560000000463798 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX РК, г. Актобе, ул. Некрасова, 224 тел: 8 (7132) 21 04 82 Директор Сатенов Н.Ю. _________________ | ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. ___________________ |
| --- | --- |