ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №98 от 15.12.2017

г. Актобе		           					                           27 апреля 2018 года

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Бақыт Құрылыс ЛТД», в лице директора Кенжебаева А.К., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №98 от 15.12.2017 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется произвести дополнительные работы на объекте: «Реконструкция Торгового Дома «Мега Шыгыс», блок №2 в г. Актобе», к настоящему дополнительному соглашению, согласно Спецификации, Приложение №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2.    Cрок окончания работ: 18 июня 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 298 645 (ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ СОРОК ПЯТЬ) тенге, с учетом НДС.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5.    Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК: ALFAKZKA ИИК: KZ389470398990175447 Директор __________________Жумагалиев М.Ж. | ТОО «Бақыт Құрылыс ЛТД» Адрес: г.Актобе, жилой массив Кирпичный, дом №78 БИН: 060540004685 АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе ИИК: KZ528562203102033242 БИК: KCJBKZKX e-mail: bakitkyrilisltd@mail.ru Директор _________________________Кенжебаев А.К. |

Приложение №1

к дополнительному соглашению №2 от 27.04.18

к договору №98 от 15.12.17

Спецификация

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Отделка стен санузла цокольного этажа |
| 2 | Устройство потолка санузла цокольного этажа из ГКЛ с устройством каркаса из профиля |
| 3 | Подшивка потолка из профнастила в осях Ж/9-10 |
| 4 | Повторная отделка стен с водоэмульсионной краской в осях А-Ж/6 |
| 5 | Бетонирование отмостки под эвакуационной лестницей |
| 6 | Укладка тротуарной плитки в осях Ж/9-10 |
| 7 | Демонтаж напольного кафеля (переходы между блоками) |
| 8 | Укладка напольного кафеля (переходы между блоками) |
|  | Итого: 298 645 тенге, с учётом НДС |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК: ALFAKZKA ИИК: KZ389470398990175447 Директор __________________Жумагалиев М.Ж. | ТОО «Бақыт Құрылыс ЛТД» Адрес: г.Актобе, жилой массив Кирпичный, дом №78 БИН: 060540004685 АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе ИИК: KZ528562203102033242 БИК: KCJBKZKX e-mail: bakitkyrilisltd@mail.ru Директор _________________________Кенжебаев А.К. |