ДОГОВОР ПОДРЯДА № 8

г. Тольятти 	         							                      «05» февраля  2018 г.

ТОО «Аманат Актобе» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ООО «Камелот СТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Каминского Эдуарда Ивановича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется с использованием своих материалов и оборудования собственными силами и средствами, в установленные Договором сроки, выполнить строительно-монтажные работы по отделке помещений натуральным камнем согласно проекту (Приложение №1, №2), на объекте: «Реконструкция Торгового Дома «Мега Шыгыс» блок №2 в г. Актобе», далее – "Объект". Качество и свойства натурального камня (мрамор) оговариваются в Приложении №3 к настоящему Договору «Описание свойств выбранного материала».

1.2. Подрядчик выполняет все работы по Договору собственными силами и средствами, проектной документацией и условиями настоящего Договора, перечень выполняемых Подрядчиком работ оговариваются в Приложениях к настоящему договору, и являются его неотъемлемой частью.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительно-монтажных работ, принять их результат и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Монтажные работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, либо при отсутствии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязан:

- в установленные сроки и в полном объеме выполнить строительно-монтажные работы по настоящему договору и сдать их результаты по акту приемки выполненных работ Заказчику, в соответствии с условиями, указанными в разделе 6 настоящего договора;

- все работы должны быть выполнены согласно технической и проектной документации, качественно и в срок, указанный в Приложениях к настоящему договору;

  - обеспечить передачу объекта Заказчику в комплекте с Актом выполненных работ;

- учитывать в работе все замечания, сделанные Заказчиком во время работы и по ее окончанию;

- безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные с Заказчиком сроки, с момента получения соответствующего уведомления;

- немедленно известить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

  - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

  - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в установленный срок;

2.2. Подрядчик имеет право:

- приостановить выполнение строительно-монтажных работ до устранения выявленных недостатков;

2.3. Подрядчик не несет ответственности по гарантии в случае, если он докажет, что обнаруженные дефекты или недостатки возникли не по его вине, а произошли по вине Заказчика в результате неправильной эксплуатации объекта, а также из-за произведенных им без согласия Подрядчика изменений в конструкции и элементах объекта или скрытых дефектах в материалах, поставленных Заказчиком.

2.4 Подрядчик не несёт ответственность за качество предоставляемых Заказчиком материалов и не несёт ответственности по гарантии в случае, если обнаруженные дефекты или недостатки возникли в связи с качеством предоставляемого Заказчиком материала.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

- завершить все необходимые подготовительные строительные работы, проведение сантехнических и электрических коммуникаций до начала облицовочных работ;

- назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, своих представителей, уполномоченных представлять его интересы по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

- обеспечить доставку оговоренных строительных и расходных материалов (цемент, песок, затирка и т.д.) на строительную площадку к началу строительно-монтажных работ;

- обеспечить проживание и питание сотрудников Подрядчика, а также компенсировать расходы на проживание, питание и необходимые предметы быта в случае, если они не могут быть предоставлены;

- оказывать Подрядчику содействие в выполнении монтажных работ по настоящему Договору, в том числе:

  - оперативно согласовывать необходимую документацию;

  - принимать, в объеме своих полномочий, необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих выполнению Подрядчиком монтажных работ;

  - обеспечить доступ и возможность работы на объекте Подрядчика круглосуточно, включая субботние, воскресные и праздничные дни;

  - обеспечить полное отсутствие доступа на объект в необходимые технические периоды, обозначенные представителем Подрядчика;

  - предоставить Подрядчику возможность подключения строительного оборудования к сетям энергоснабжения и водоснабжения здания;

  - своевременно обеспечить освещение объекта в темное время суток;

  - организовать хранение необходимых строительных и облицовочных материалов (изделия из натурального камня, расходные материалы) в месте, обеспечивающем их сохранность и находящемся в непосредственной близости от места проведения работ;

  - обеспечить беспрепятственный доступ к месту хранения материалов представителей Подрядчика круглосуточно, включая субботние, воскресные и праздничные дни.

- в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении оговоренного в Приложениях к настоящему договору срока работ, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

- оплатить работу по цене и в сроки, согласно условиям, оговоренным в п.4 и п.7 настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Продолжительность выполнения Работ указана в Приложении №4, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Подрядчик имеет право завершить работы или любую их часть ранее оговоренных сроков.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Ответственный представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет приемку объекта (по акту скрытых и выполненных работ), технический надзор и контроль за сроком их выполнения, а также решает другие вопросы, связанные со строительством (СМР).

5.2. Заказчик обязан согласовать с Подрядчиком внесение изменений в проектно-сметную документацию.

Если такие изменения не вызывают увеличения стоимости и сроков выполнения работ, не требуют приобретения дополнительных материалов, то они считаются согласованными сторонами с момента направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику.

Во всех остальных случаях, изменения и дополнения в ходе работ подлежат согласованию путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.3. Представитель Заказчика или другое лицо, имеющее письменное подтверждение своих полномочий от Заказчика, должен иметь свободный доступ во время всего периода работ во все части рабочей площадки, на любые работы и в любое время суток для проверок хода и качества выполняемых строительных работ.

5.4. По завершении работ Подрядчик обязуется за свой счет, если Стороны не договорились по-иному, произвести на территории объекта работы по уборке, очистке территории от загрязнения, образовавшегося в результате его деятельности, в объеме своих работ, с площадки в период строительства в места, указанные Заказчиком.

- ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Подрядчик за один календарный день до начала сдачи отдельных этапов работ информирует об этом Заказчика.

В случае неявки Заказчика на приемку отдельных конструкций Подрядчик производит приемку единолично.

6.2. По окончании каждого этапа работ Подрядчик направляет Заказчику Акт выполненных работ, которые подписываются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения.

6.3. С момента сдачи Подрядчиком работ Заказчик принимает на себя риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ.

6.4. При завершении всех работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ.

6.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ и документов, согласно настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

6.6. При наличии мотивированного отказа сторонами в срок до 3 (Трех) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и срок их выполнения.

6.7. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

6.8. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента приемки работ и двухстороннего подписания всех соответствующих документов.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цена подлежащих выполнению работ и стоимость материалов является договорной и включает в себя стоимость материалов и работ и определяется на основании сметного расчета (Приложение №5, №6, №7, №8 к настоящему договору), утвержденного Заказчиком.

7.2. Оплата осуществляется Заказчиком путем их перечисления на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: Заказчик должен произвести предоплату в размере 2 210 000 ,00 рублей (Два миллиона двести десять тысяч рублей 00 копеек), без НДС.

7.3. Следующую оплату в размере 440 000,00 рублей (Четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек), без НДС, Заказчик оплачивает после выполнения Этапа 3 (см. Приложение №4), в течение 3 (трех) дней.

7.4. Оставшуюся сумму в размере 181 500,00 (Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек), без НДС, Заказчик оплачивает после выполнения Этапа 10 (см. Приложение №4), в течение 3 (трех) дней.

7.5 Заказчик обязуется самостоятельно за свой счёт организовать грузоперевозки в сроки и направлении, которые озвучит Подрядчик. Задержка со стороны Заказчика в предоставлении транспорта не входит в сроки выполнения работ.

7.6. Заказчик обязуется оплатить стоимость затраченного бензина на доставку сотрудников на объект, согласно путевому листу.

7.7 Заказчик обязуется закупить необходимые расходные материалы по предоставленному Подрядчиком списку (Приложение №8), либо компенсировать затраты на приобретение их Подрядчиком на основании выставленных им счетов. Дополнительные расходные материалы, не включённые в исходный список, но необходимые для завершения работ, также предоставляются Заказчиком в максимально короткие сроки, либо их стоимость компенсируется на основании выставленных счетов.

7.8. Дополнительные работы, необходимость которых возникла у Заказчика во время действия Договора, согласовываются с оформлением Дополнительного соглашения, принимаются и оплачиваются в соответствии с настоящим Договором.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. В случае невыполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, она обязана выплатить другой стороне пеню в размере 0,1% от общей суммы выполняемых работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору, но не более 10% от общей стоимости Договора.

8.3. За неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки.

8.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, а также меры связанные с устранением последствий указанных случаев, эпидемия, принятие  органами  государственной  власти или управления, муниципальными органами решений, а также осуществление ими действий, повлекших  невозможность исполнения настоящего Договора, а также террористические акты и военные действия, возникшие после заключения Договора.

10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в срок, установленных Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

В случае если срок действия обстоятельства форс-мажора будет превышать срок более двух месяцев, то Стороны подписывают соглашение о расторжении настоящего Договора и производят между собой взаиморасчеты.

10.3. При наступлении и прекращении указанных в п. 10.1. обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в течение 2 (двух) календарных дней с момента возникновения обстоятельства, известить другую Сторону, приложив соответствующую справку, выданную компетентными организациями и учреждениями.

10.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 10.3, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в законную юридическую силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Все дополнения и/или изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.3. В случае возникновения споров и разногласий в ходе выполнения условий настоящего Договора Стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров.

11.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суд г. Тольятти, РФ.

11.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA | ООО «Камелот СТ» ИНН/КПП 6321278489/632101001 р/с 40702810554400032666 в Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара БИК 043601607 к/с 30101810200000000607 ОГРН 1116320027130 Юр. адрес: 445032 РФ, Самарская область, г. Тольятти, пр-кт Московский, д.10, офис 16 Тел/факс (8482) 63-62-70, 53-55-00, 93-08-22 |
| Директор Бекназаров Нурлан /___________/ м.п. | Директор Каминский Эдуард Иванович /___________/ м.п. |

Приложение №3

к договору подряда №8

от «05» февраля 2018 г.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ ВЫБРАННОГО МАТЕРИАЛА

Выбранный материал может отличаться от представленного образца. Каждая плита натурального камня имеет неповторимый рисунок. Нет ни одной одинаковой плиты, тот рисунок, который будет у вас на изделии - уникален. Также камень может отличаться от образцов на стенде по цветовому оттенку.

На лицевой поверхности камня допускаются различные сколы, трещинки, поры, которые пломбируются на заводе-изготовителе специальными мастиками и клеями с подбором колера и затем полируются. На готовом изделии они практически незаметны.

Допускается подклеивание с обратной (необработанной) стороны камня специальной армирующей сеткой на заводе-изготовителе. Это не снижает эксплуатационных свойств материала, а лишь улучшает его прочность.

С описанием ознакомлен и согласен.

Настоящее приложение №3 составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| Заказчик: Директор ТОО «Аманат Актобе» _________________________________ Бекназаров Нурлан М.П. | Подрядчик: Директор ООО «Камелот СТ» _________________________________ Каминский Эдуард Иванович М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к договору подряда №8

от «05» февраля 2018 г.

Этапы проведения работ

- Получение предоплаты, заказ Подрядчиком всех необходимых материалов у поставщиков, организация их доставки на собственный склад и обеспечение их хранения. Допускается возможность допоставки материалов в течение всего срока выполнения работ.

- Внутрицеховые работы

- Транспортировка материалов (Тольятти → Актобе)

- Установка необходимого оборудования. Подготовительные работы: гидроизоляция, грунтовка. Монтаж плитки на пол

- Переполировка полов гостевой комнаты. Монтаж стен (начало).

- Технический перерыв

- Монтаж ступеней, сиденья хамама, стен, откосов, подоконника, плинтусов и т.п.

- Технический перерыв

- Транспортировка материалов (при необходимости) (Тольятти → Актобе)

- Монтаж декоративной мозаики на стены душевой, потолок хамама

- Монтаж декоративных элементов. Финишные работы, работы по уборке помещения.

- Вывоз инструментов и материалов с объекта. (Актобе → Тольятти)

Допускается полное или частичное исполнение нескольких этапов одновременно, изменение их порядка, если это позволяет ускорить ход работ и не вредит их качеству и полноте.

Подрядчик самостоятельно определяет, какой порядок работ будет оптимальным для обеспечения необходимого качества и скорости работ.

Сроки проведения работ

Сроки исполнения Этапа 1 варьируются в зависимости от наличия материала на складах поставщиков, в среднем составляют 10-30 рабочих дней. Допускается возможность допоставки материалов в течение всего срока выполнения работ.

Сроки исполнения Этапа 2 составляют до 15 рабочих дней.

Сроки исполнения Этапов 3 и 9 определяются Транспортной компанией, осуществляющей грузоперевозки, но не более 15 рабочих дней каждый.

Сроки исполнения Этапов 4, 5, 7, 10 и 11 составляют до 15 рабочих дней каждый.

Сроки исполнения Этапов 6 и 8 составляют до 10 рабочих дней каждый.

Срок исполнения Этапа 12 составляет до 3 рабочих дней.

Подрядчик оставляет за собой право завершить работу раньше указанных сроков.

ТОО «Аманат Актобе» 					ООО «Камелот СТ»

Бекназаров Н. /___________/				Каминский Э.И. /___________/

М.П.								М.П.