ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №17 от 29.08.2018

г. Актобе								                18 сентября 2018 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Kaz Zakaz», в лице директора Баешова М.Т., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №17 от 29.08.2018 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется произвести выполнение Работ согласно Договору №17 от 29.08.2018 в срок до 10 декабря 2018 г.

2. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

3.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                                        Заказчик

| ТОО «Kaz Zakaz» БИН 051040004896 р/с KZ579650000001635856 АО «Forte Bank» г. Актобе БИК IRTYKZKA РК, г. Актобе, ул. Арынова, 31 тел: 8 (7132) 73-62-86 Директор Баешов М.Т. _________________ | ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. ___________________ |
| --- | --- |