ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №17 от 29.08.2018

г. Актобе								                  06 декабря 2018 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Kaz Zakaz», в лице директора Баешова М.Т., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №17 от 29.08.2018 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется произвести дополнительные работы по поставке и шефмонтажу добавок в бетон для получения коррозионностойких бетонов, а также гидроизоляцию стыков бетона при строительстве коровников на объекте: «Расширение молочно-товарной фермы в п. Саржансай Мартукского района Актюбинской области» согласно Договору №17 от 29.08.2018 в срок до 15 февраля 2019 г.

2. Стоимость дополнительных работ составляет: 976 030 (ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ТРИДЦАТЬ) тенге, с учетом НДС.

3. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                                 Заказчик

| ТОО «Kaz Zakaz» БИН 051040004896 р/с KZ579650000001635856 АО «Forte Bank» г. Актобе БИК IRTYKZKA РК, г. Актобе, ул. Арынова, 31 тел: 8 (7132) 73-62-86 Директор Баешов М.Т. _________________ | ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Дополнительному соглашению №2

к Договору №17 от 29.08.2018

Спецификация

| №№ пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед-цу,тенге | Стоимость,тенге | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед-цу,тенге | Стоимость,тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция канала (скребок) навозоудаления (325м2) (объем заливаемого бетона 72м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль приготовления коррозиностойкого бетонного состава | м3 | 72 | 950 | 68 400 | Бетоноправлюкс марки 2(расход 4л на 1м3 бетона) | л | 288 | 1 710 | 492 480 |
| 2 | Обработка бетона проникающей гидроизоляцией Контацит марки 5 | м2 | 514 | 475 | 244 150 | Контацит марки 5(расход разбавленной смеси=0,2л на 1м2) | л | 36 | 4 750 | 171 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 312 550 |  |  |  |  | 663 480 |
|  | Итого стоимость работ и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 030 |

Подрядчик                                                                 Заказчик

| ТОО «Kaz Zakaz» БИН 051040004896 р/с KZ579650000001635856 АО «Forte Bank» г. Актобе БИК IRTYKZKA РК, г. Актобе, ул. Арынова, 31 тел: 8 (7132) 73-62-86 Директор Баешов М.Т. _________________ | ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. ___________________ |
| --- | --- |