ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №05/2017 от 03.08.2017г.

г. Актобе								                   01 октября 2017г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Актобе Рост ЛТД», в лице Сатенова Н.Ю., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №05/2017 от 03.08.2017г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется провести дополнительные работы по системе отопления на объекте «Строительство ТД «Мега Шыгыс». Блок №1», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок выполнения работ согласно настоящему дополнительному соглашению составляет 7 (семь) календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения.

3.  Стоимость дополнительных работ составляет 3 445 000 (три миллиона четыреста сорок пять тысяч) тенге, с учетом НДС.

4. Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                           Заказчик

| ТОО «Актобе Рост ЛТД» БИН 080440023245 р/с KZ628560000000463798 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX РК, г. Актобе, ул. Некрасова, 224 тел: 8 (7132) 21 04 82 Директор Сатенов Н.Ю. _________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 41-05-11 (приемная) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. _____________________ |
| --- | --- |