ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №57от 07.09.2017г.

г. Актобе								                   30 октября 2017г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ИП Утеулин Арман Нурманович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о регистрации ИП 0101 №0035556 с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №57 от 07.09.2017г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется провести дополнительные работы по изготовлению и монтажу металлопластиковых окон с фрамужным открыванием с одним стеклопакетом (600х400мм) в количестве 23 штук, металлопластиковых окон с глухим одним стеклопакетом (600х400мм) в количестве 14 штук, на объекте «Строительство средней школы на 900 мест в п. Акжар-2 в г. Актобе», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Стоимость дополнительных работ составляет 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) тенге, без учета НДС.

3.  Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Исполнителя.

4. Срок выполнения работ согласно настоящего Договора составляет 30 (тридцать) календарных дней.

5.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                                     Исполнитель:

ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ»                                     ИП Утеулин А.Н.

г. Актобе, пр. Санкибай б., 26 Р, каб 202                  ИИН 761203300767

Тел: 54-22-63 (бухгалтерия)                                       ИИК KZ916010121000308272

БИН 060240017795                                                      в АО «Народный сберегательный банк

АО ДБ «Альфа Банк»                                                  Казахстана» г.Актобе

БИК ALFAKZKA                                                        БИК HSBKKZKX

ИИК KZ389470398990175447                                    уд. личности № 013825090 выдано

МВД РК 28.12.2002.

Адрес: г.Актобе, АВРЗ уч. 232

Тел. 8(7132) 53 64 59

Директор                                                                      Директор

Бекназаров Н.                                                            Утеулин А.Н.

______________________                                          ______________________