ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №7 от 07.03.2018

г. Актобе								                      20 марта 2018 г.

ТОО «Comfort House City», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Мухамбетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ИП «Н Санжар», действующий на основании уведомления о начале деятельности в качестве ИП №KZ72TWQ00246294 от 19 октября 2017 года, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №7 от 07.03.2018 о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется помимо указанных в Договоре №7 от 07.03.18 Работ, произвести дополнительные работы на объекте: «Нежилое помещение №17А в ЖК Арман по адресу: пр-т А. Молдагуловой 30 «Б»:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге без НДС | Стоимость, тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство штукатурки | Кв/м | 105 | 1000 | 105 000 |
| 2 | Демонтаж дверей | Шт | 1 | 1580 | 1580 |
| 3 | Укладки трубы горячей и холодной воды | М | 2 | 750 | 1500 |
| 4 | Обшивка короба из ГКЛ | Шт | 1 | 1500 | 1500 |
| 5 | Укладка теплого пола | М | 128 | 750 | 96000 |
| 6 | Укладка перегородки | Кв/м | 42,5 | 1800 | 76500 |
| 7 | Отбивка старой штукатурки | Кв/м | 6 | 500 | 3000 |
| 8 | Демонтаж коробов | М | 3 | 250 | 750 |
| 9 | Расширение окна | Шт | 1 | 800 | 800 |
| 10 | Установка и монтаж перемычек | Шт | 2 | 1000 | 2000 |
|  | Итого: |  |  |  | 288 630 |

2.  Общий срок выполнения работ согласно Договору: до 31 марта 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 288 630 (ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ТРИДЦАТЬ) тенге, без учёта НДС.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Исполнитель: ИП «Н Санжар» г.Актобе, ул. Монке би, д. 161 №KZ72TWQ00246294 от 19 октября 2017 года АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA ИИК KZ11826D0KZTD2003615 Тел: 8 701 773 35 10 _____________________ | Заказчик: ТОО «Comfort House City» Пр-т Санкибай батыра 26 Р, оф. 201А Тел: 542-263, 410-511 БИН 110540014614 ИИК KZ 688560000004557478 БИК KCJBKZKX в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе Директор _____________________ / Мухамбетов А.А. |
| --- | --- |