ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №99 от 25.12.2017

г. Актобе								                   07 февраля 2018г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «АзаТ Энерго», в лице Кошабаева А.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №99 от 25.12.2017 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется провести дополнительные работы по монтажу электрооборудования и электроснабжения на объекте «Реконструкция Торгового Дома «МегаШыгыс» блок №2, в г. Актобе», согласно прилагаемой Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок окончания работ согласно настоящему дополнительному соглашению 25 марта 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 24 300 000 (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ТРИСТА ТЫСЯЧ) тенге, с учётом НДС.

4.  Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Исполнитель                                                        Заказчик

| ТОО «Азат Энерго» БИН 150640007187 р/с KZ71551D127000160KZT АО «Банк Kassa Nova» г. Актобе БИК KSNVKZKA г. Актобе, ул.Есет Батыра, 128 Б\1 кв.8 тел: 8 (7132) 414-474 Директор Кошабаев А.А. _________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 41-05-11 (приемная) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. _____________________ |
| --- | --- |