ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №03 от 23.02.2018

г. Актобе								                       06 марта 2018г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Генподрядчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «АзаТ Энерго», в лице Кошабаева А.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №03 от 23.02.2018 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется провести дополнительные работы по электромонтажу и монтажу электроосвещения дополнительных помещений на объекте «Капитальный ремонт действующего здания «Сметанно-творожный цех» в г. Актобе, ул. Гастелло 2А», согласно прилагаемой Смете, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок окончания работ согласно настоящему дополнительному соглашению 10 апреля 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 1 229 799 (ОДИН МИЛЛИОН ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ) тенге, с учётом НДС.

4.  Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Исполнителя.

5. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Исполнитель:                                                    Генподрядчик:

| ТОО «Азат Энерго» БИН 150640007187 р/с KZ71551D127000160KZT АО «Банк Kassa Nova» г. Актобе БИК KSNVKZKA г. Актобе, ул.Есет Батыра, 128 Б\1 кв.8 тел: 8 (7132) 414-474 Директор Кошабаев А.А. _________________ | ТОО «Аманат Актобе» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р Тел: 52-04-57 Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 070140006629 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ419470398990043667 Директор: Бекназаров Н. ______________________ |
| --- | --- |