Дополнительное соглашение №3

к договору №53 от 28.07.2017

г.Актобе                                                                                                                  15 июня 2018 г.

ТОО «СДС 2012», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Актюбинские металлоконструкции», в лице директора Шырынова А.М. именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется произвести следующие дополнительные работы на объекте «Строительство средней школы на 900 учащихся в п. Акжар-2, г. Актобе»:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тг с НДС | Сумма, тг с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калитка ажурная | Шт | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 2. | Демонтаж и монтаж забора | М | 80 | 1300 | 104 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 134 000 |

- Cрок окончания работ согласно настоящему дополнительному соглашению: до 26 июня 2018 года.

- Стоимость дополнительных работ составляет 134 000 (СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ) тенге, с учётом НДС.

- Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

- Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик:                                                        Заказчик:

| ТОО «Актюбинские металлоконструкции» БИН 101040007793 р/с KZ29998MTB0000402695 АО «Цеснабанк» БИК TSESKZKA г. Актобе, ул. Пожарского 42 А Тел. 8 702 343 96 10 Директор ______________________Шырынов А.М. | ТОО «СДС 2012» БИН: 0602400177950 ИИК: KZ389470398990175447 АО ДБ «Альфа-Банк», БИК: ALFAKZKA г. Актобе, пр. Санкибай б-ра 26Р, каб. 205 Тел: 410-511 Директор __________________Жумагалиев М.Ж. |
| --- | --- |