Дополнительное соглашение №1

к договору №50 от 25.07.17

г.Актобе                                                                                                              02 октября 2017г.

ТОО «СДС 2012», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «ЭЛИТ СТРОЙ 2050», в лице директора Голощапова М.Ю. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется провести дополнительные работы по мягкой кровле с учётом материалов на объекте «Строительство ТД «Мега Шыгыс». Блок №1»:

| Наименование | Кол-во | Цена | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка Аэраторов | 40 шт. | 8 000 | 320 000 |
| Кладка Экотона 20 (будка) | 8,5 м3 | 6 000 | 51 000 |
| Монтаж кровли | 14,5 м2 | 2000 | 29 000 |
| Обшивка проф.листом | 29,5 м2 | 1500 | 44 250 |
| Итого |  |  | 444 250 |

- Cрок выполнения работ согласно настоящему дополнительному соглашению продлевается до 20 октября 2017 года.

- Стоимость дополнительных работ составляет 444 250 (четыреста сорок четыре тысячи двести пятьдесят) тенге, с учётом НДС.

- Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

- Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

- Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Исполнитель                                                     Заказчик

| ТОО «ЭЛИТ СТРОЙ 2050» г.Актобе, пр. Санкибай батыра,1 офис 452 БИН 170240024631 ИИК KZ02 9260 1011 9556 6000 АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX ТЕЛ: 8-705-818 -15-15, 73-75-93. Директор Голощапов М.Ю. _____________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж _____________________ |
| --- | --- |