ДОГОВОР № 22

на выполнение работ

город Актобе				           			                    	  «02» октября 2018 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ИП Мадырбаев Д.М., рег. № уведомления KZ72TWQ00528176, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика произвести работы по монтажу ограждений на объекте: «Скотофуражный рынок» по адресу: р-н Лесхоз 1, г. Актобе», согласно Спецификации, Приложение №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1.2. Срок окончания работ – 03.11.2018.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ составляет 4 737 302 (ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ТРИСТА ДВА) тенге, без учёта НДС.

2.2.  Оплата по Договору производится следующим образом:

2.2.1. Заказчик переводит аванс в размере 2 368 651 (ДВА МИЛЛИОНА ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ШЕСТЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА) тенге, после подписания Договора.

2.2.2. Остальную часть стоимости работ Заказчик переводит после подписания акта приемки выполненных работ на основании акта выполненных работ и счета на оплату, с учетом удержания 5% от стоимости работ – гарантийного обеспечения, которое возвращается Исполнителю на основании его письменного обращения после истечения года после подписания последнего акта выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Начать работу в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Качественно и в установленный настоящим договором срок выполнить работы.

3.1.3. Выполнить Работы согласно требованиям СНиП и ГОСТ на данные виды работ, а также согласно проекту и заданию Заказчика.

3.1.4. Обеспечить безопасное ведение работ и соблюдение работниками техники безопасности. Нести ответственность за эмиссию в окружающую среду.

3.1.5. Выполнять Работы со своим инвентарем, материалами, расходными материалами, оборудованием и специальной одеждой.

3.1.6. После окончания Работ убрать мусор с площадки, где производились Работы.

3.1.7. Передать выполненные работы по акту.

3.1.8. В случае выявления недостатков устранить их в установленный Сторонами срок.

3.1.9. Назначить лицо, ответственное за выполнение хода Работ и согласование работ с Заказчиком.

3.1.10. В случае противоречия задания Заказчика требованиям СНиП и ГОСТ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика перед началом выполнения работ.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Произвести оплату стоимости Работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.2.2. По окончании Работ принять их и подписать соответствующие документы.

3.2.3. Назначить лицо, ответственное за согласование работ с Исполнителем.

3.3. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.2. Заказчик вправе на свое усмотрение выборочно проводить проверку качества работы. Для проверки качества Заказчик проводит детальное обследование, в том числе с привлечением экспертов, с целью выявления дефектов.

3.4.3. В случае выявления отклонений от установленных нормативов Заказчика расходы по проведению проверки несет Исполнитель. В случае соблюдения требований установленных нормативов расходы по проведению проверки несет Заказчик.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления денег Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты пени 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

4.2. В случае несвоевременного окончания работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10%.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на разрешение в суд города Актобе.

4.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности перед сотрудниками Исполнителя и третьими лицами. Исполнитель несет ответственность по соблюдению всех необходимых экологических норм и получению разрешений на эмиссию в окружающую среду при проведении Работ (в случае наличия выбросов).

4.5. В случае необходимости переделки Работ силами третьих лиц ввиду грубого нарушения п. 3.1.3. Договора или очевидного нарушения срока выполнения работ в силу не зависящих от Заказчика обстоятельств, расходы по стоимости производимых Работ согласно действующему законодательству лежат на Исполнителе.

4.6. В случае, если в результате проводимой проверки согласно п. 3.4.2. настоящего Договора, а равно в процессе приемки выполненных работ Заказчиком зафиксированы отклонения от требований п.3.1.3. Заказчик вправе не оплачивать работы.

4.7. В случае просрочки выполнения работ, более чем на 20 (двадцать) календарных дней, против срока, установленного в п. 1.2. Исполнитель обязуется заплатить неустойку в размере 20% от стоимости настоящего Договора.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

  - Исполнитель дает гарантию качества на выполненные Работы в течение 24 месяца. Срок гарантии начинает течь со следующего дня после ввода объекта в эксплуатацию.

  - Если в период гарантийного срока в выполненной работе будут выявлены дефекты/недостатки, скрытые дефекты, несоответствие техническим требованиям Заказчика или иные несоответствия условиям Договора, Заказчик должен уведомить Исполнителя об этом факте письменно по почте, факсом или другими средствами связи, После получения подобного уведомления Исполнитель за свой счет обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить дефекты в соответствии с техническими требованиями Заказчика и условиями Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств таких как наводнение и т.п. стихийные бедствия, эмбарго, войны или военные действия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих выполнению работ по настоящему договору.

6.2. Сторона, не выполнившая свои обязательства в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана получить подтверждение наличия указанного обстоятельства у уполномоченного органа или Палаты предпринимателей г. Актобе и уведомить другую Сторону в течение 7 дней после наступления указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке без оплаты проводимых Исполнителем работ, не подтвержденных актом выполненных работ, расторгнуть договор в случае:

7.1.1. Несоблюдения сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

7.1.2. Наличия существенного замечания по качеству производимых Исполнителем Работ. Существенными замечаниями признаются отклонения от требований, установленных п. 3.1.3. настоящего договора.

7.2. В случае задержки оплаты Заказчиком на срок более 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ и выставления счет на оплату Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.

7.4.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.	 
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: ИП «Мадырбаев Д.М.». ИИН 820414350503. Тел. 87071788809. ИИК KZ766010121000044605 АО «Народный Банк Казахстана» в г.Актобе. БИК HSBKKZKX. _______________________. | Заказчик: ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. _______________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору №22 от 02.10.2018

Спецификация

| № | Наименование материалов, работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. в тг, без НДС | Сумма в тг, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойки труба диаг. 76, L= 3200 | шт | 126 | 5 478 | 690 228 |
| 2 | Уголок 45х45х3 | м.п. | 1 128 | 753 | 849 384 |
| 3 | Профлист Н=2300, толщина – 0.40 | м2 | 950 | 1 655 | 1 572 250 |
| 4 | Бетон М500 | м3 | 32 | 1 605 | 51 360 |
| 5 | Шурупы по металлу | упак. | 112 | 965 | 108 080 |
| 6 | Ворота 2,5х5м (из профлиста) | шт | 2 | 170 500 | 341 000 |
| 7 | Установка забора (земельные и сварочные работы) | м.п. | 375 | 3 000 | 1 125 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 737 302 |

| Исполнитель: ИП «Мадырбаев Д.М.». ИИН 820414350503. Тел. 87071788809. ИИК KZ766010121000044605 АО «Народный Банк Казахстана» в г.Актобе. БИК HSBKKZKX. _______________________. | Заказчик: ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. _______________________ |
| --- | --- |