ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №40 от 08.11.2018

г. Актобе								                  27 февраля 2019 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ИП Ощепков В.И., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», ИИН 751217301819, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №40 от 08.11.2018 о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению об увеличении объема работ по облицовке фасада в размере 38 м2 на объекте: ТД «Турсын», г. Актобе. Кроме того, Исполнителю Заказчик оплачивает стоимость услуг АГП.

- Общий срок выполнения работ: до 14 мая 2019 г.

- Стоимость дополнительных работ составляет 87 400 (ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТО) тенге, из расчёта 2 300 (ДВЕ ТЫСЯЧИ ТРИСТА) тенге за один м2, без учёта НДС. Стоимость услуг АГП составляет 30 000 без учета НДС, из расчета стоимости 1 часа работы АГП по цене в 6 000 тг.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Исполнитель: ИП Ощепков В.И. РК, г. Актобе, ул. Актюбинская д. 56 Тел. 87015596870 ИИК KZ51601721000010949 АО «Народный Банк Казахстана» ИИН 751217301819 _________________ | Заказчик: ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор Бекназаров Н. ____________________ |
| --- | --- |