ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №90 от 13.11.2017

г. Актобе								                    24 ноября 2017 г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ИП Коптлеуов Бахиткерей Даулеткереевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о регистрации ИП Серии 12915 № 0505069 от 23.12.2012, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №90 от 13.11.2017г. о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется помимо указанных в Договоре №90 от 13.11.17 Работ, произвести изготовление и монтаж следующих дверей на Объекте:

| № | Размеры и кол-во дверей | Цена за ед., тенге | Стоимость товаров (работ, услуг без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 х 1,18 х1шт (утеплённые) | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2 | 2,08 х 0,9 х1шт (утеплённые) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | 1,8 х 0,79 х1шт (утеплённые) | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | ИТОГО: | 220 000 тенге |  |

2. Общий срок выполнения работ согласно Договору: до 15 февраля 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 220 000 (ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ) тенге, без учёта НДС.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Исполнитель: ИП Коптлеуов Б.Д. ИИН 680520399105 ИИК KZ09722S000000535993 в АО "Kaspi Bank" в г. Актобе БИК CASPKZKA ИП Серии 12915 № 0505069 от 23.12.2012 Вид на жительство иностранца № 026748124 выдан МВД РК от 25.10.2013 тел: +7 701 333 44 40 _____________Коптлеуов Б.Д. | Заказчик: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор ______________ Жумагалиев М.Ж. |
| --- | --- |