ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №14 от 02.04.2019

г. Актобе								                    08 апреля 2019 г.

ТОО «Comfort House City», в дальнейшем именуемый «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Мухамбетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ИП Коптлеуов Бахиткерей Даулеткереевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о регистрации ИП Серии 12915 № 0505069 от 23.12.2012, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №14 от 02.04.2019 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется помимо указанных в Договоре №14 от 02.04.2019 Работ, произвести дополнительные работы по изготовлению стелажей из металлической профильной трубы 30х30мм, уголок 40х40мм с покраской по адресу: г. Актобе, пр-т Алии Молдагуловой 30 «Б».

2. Общий срок выполнения работ согласно Договору: 5 (пять) календарных дней.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 120 000 (СТО ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ) тенге, без учёта НДС.

3.1.1. Заказчик переводит аванс в размере 60 000 (ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ)  тенге после подписания дополнительного соглашения на основании счёта на оплату.

3.1.2. Остальную часть стоимости Работ Заказчик переводит на основании акта выполненных работ согласно счета на оплату, с учетом удержания 5% от стоимости работ, которые возвращаются Исполнителю на основании его письменного обращения после истечения года после подписания последнего акта выполненных работ.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Исполнитель: ИП Коптлеуов Б.Д. ИИН 680520399105 ИИК KZ09722S000000535993 в АО "Kaspi Bank" в г. Актобе БИК CASPKZKA ИП Серии 12915 № 0505069 от 23.12.2012 Вид на жительство иностранца № 026748124 выдан МВД РК от 25.10.2013 тел: +7 701 333 44 40 _____________Коптлеуов Б.Д. | Заказчик: ТОО «Comfort House City», пр-т Санкибай батыра 26 Р, оф. 201А Тел: 542-263, 410-511 БИН 110540014614 ИИК KZ 688560000004557478 БИК KCJBKZKX АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе Директор __________________Мухамбетов А. А. |
| --- | --- |