ДОГОВОР № 8

на выполнение работ

город Актобе				           			                    	      «29» марта 2019 г.

ТОО «AKBARYS AKTOBE», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Айткуловой И.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ИП Курманбаева А.А., действующий на основании свидетельства индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению гипсовой лепнины по размерам предоставленным самим Заказчиком на объекте: База отдыха «Саяхат», гостиница «River Side» согласно Спецификации, Приложение №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1.2. Cрок выполнения работ: 40 (сорок) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.  Стоимость работ составляет 2 004 000 (ДВА МИЛЛИОНА ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ) тенге, без учета НДС.

2.2.  Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик переводит аванс в размере 1 002 000 (ОДИН МИЛЛИОН ДВЕ ТЫСЯЧИ)  тенге после подписания договора на основании счёта на оплату.

2.2.2. Остальную часть стоимости Работ Заказчик переводит на основании акта выполненных работ согласно счета на оплату

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Начать работу в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Качественно и в установленный настоящим договором срок выполнить работы.

3.1.3. Выполнить Работы согласно требованиям СНиП и ГОСТ на данные виды работ, а также согласно проекту и заданию Заказчика.

3.1.4. Обеспечить безопасное ведение работ и соблюдение работниками техники безопасности. Нести ответственность за эмиссию в окружающую среду.

3.1.5. В случае противоречия задания Заказчика требованиям СНиП и ГОСТ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика перед началом выполнения работ.

3.1.6. После окончания Работ убрать мусор с площадки, где производились Работы.

3.1.7. Передать выполненные работы по акту.

3.1.8. В случае выявления недостатков устранить их в установленный Сторонами срок.

3.1.9. Назначить лицо, ответственное за выполнение хода Работ и согласование работ с Заказчиком.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Произвести оплату стоимости Работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.2.2. По окончании Работ принять их и подписать соответствующие документы.

3.2.3. Назначить лицо, ответственное за согласование работ с Исполнителем.

3.3. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.2. Заказчик вправе на свое усмотрение выборочно проводить проверку качества работы. Для проверки качества Заказчик проводит детальное обследование, в том числе с привлечением экспертов, с целью выявления дефектов.

3.4.3. В случае выявления отклонений от установленных нормативов Заказчика расходы по проведению проверки несет Исполнитель. В случае соблюдения требований установленных нормативов расходы по проведению проверки несет Заказчик.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления денег Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты пени 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

4.2. В случае несвоевременного окончания работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10%.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на разрешение в суд города Актобе.

4.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности перед сотрудниками Исполнителя и третьими лицами. Исполнитель несет ответственность по соблюдению всех необходимых экологических норм и получению разрешений на эмиссию в окружающую среду при проведении Работ (в случае наличия выбросов).

4.5. В случае необходимости переделки Работ силами третьих лиц ввиду грубого нарушения п. 3.1.3. Договора или очевидного нарушения срока выполнения работ в силу не зависящих от Заказчика обстоятельств, расходы по стоимости производимых Работ согласно действующему законодательству лежат на Исполнителе.

4.6. В случае, если в результате проводимой проверки согласно п. 3.4.2. настоящего Договора, а равно в процессе приемки выполненных работ Заказчиком зафиксированы отклонения от требований п.3.1.3. Заказчик вправе не оплачивать работы.

4.7. В случае просрочки выполнения работ, более чем на 20 (двадцать) календарных дней Исполнитель обязуется заплатить неустойку в размере 20% от стоимости настоящего Договора сверх пени, реального ущерба, и иных видов гражданско-правовой ответственности предусмотренной настоящим Договором

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

  - Исполнитель дает гарантию качества на выполненные Работы в течение 24 месяцев. Срок гарантии начинает течь со следующего дня после подписания акта выполненных работ.

  - Если в период гарантийного срока в выполненной работе будут выявлены дефекты/недостатки, скрытые дефекты, несоответствие техническим требованиям Заказчика или иные несоответствия условиям Договора, Заказчик должен уведомить Исполнителя об этом факте письменно по почте, факсом или другими средствами связи, После получения подобного уведомления Исполнитель за свой счет обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить дефекты в соответствии с техническими требованиями Заказчика и условиями Договора.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств таких как наводнение и т.п. стихийные бедствия, эмбарго, войны или военные действия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих выполнению работ по настоящему договору.

6.2. Сторона, не выполнившая свои обязательства в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана получить подтверждение наличия указанного обстоятельства у уполномоченного органа или Палаты предпринимателей г. Актобе и уведомить другую Сторону в течение 7 дней после наступления указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке без оплаты проводимых Исполнителем работ, не подтвержденных актом выполненных работ, расторгнуть договор в случае:

7.1.1. Несоблюдения сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

7.1.2. Наличия существенного замечания по качеству производимых Исполнителем Работ. Существенными замечаниями признаются отклонения от требований, установленных п. 3.1.3. настоящего договора.

7.2. В случае задержки оплаты Заказчиком на срок более 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ и выставления счет на оплату Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.

7.4.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.	 
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: ИП Курманбаева Асия Абеновна ул.Кунаева 167а ТД Мерей 10 бутик тел : +77015211653 АО «ЦеснаБанк» БИК TSESKZKA ИИН 790501403641 KZ78998MTB0000462341 (KZT) _____________________ | Заказчик: ТОО «AKBARYS AKTOBE» пр-т А. Молдагуловой 30 «Б» н.п. 17А РНН № 061800345321 БИН № 150340005922 р/с KZ409470398990281626 БИК ALFAKZKA АО ДБ «Альфа-Банк» Директор _________________Айткулова И.Е. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № 8 от 29 марта 2019 г.

Спецификация

| Haименование | Количество | Цена | Cyмма |
| --- | --- | --- | --- |
| КАРНИЗЫ |  |  |  |
| Kapниз K40 (250mm) | 70,0 м | 4000 тг/пог.метр | 280 000 тг. |
| Kapниз K6 (150mm) | 90,0 м | 1500 тг/пог.метр | 135 000 тг. |
| Kapниз K39 ( 100mm) | 40,0 м | 2000 тг/пог.метр | 80 000 tг. |
| MОЛДИНГИ |  |  |  |
| Mолдинг N15 (80mm) | 1 050 м | 800 тг/пог.метр | 840 000 тг |
| Mолдинг N16 (100mm) | 178,0 м | 1101,12 тг/пог.метр | 196 000 tг. |
| Moлдинг N26 (25mm) | 57,0 м | 403,51 тг/пог.метр | 23 000 tг. |
| Молдинг N28 (35mm) | 65,0 м | 553,85 тг/пог.метр | 36 000 tг. |
| Дуга N15 R=800mm, L=950mm | 16 шт. | 1812,5 тг/пог.метр | 29 000 tг. |
| Дуга N16 R= 1000mm, L=1200mm | 20 шт. | 2600 тг/пог.метр | 52 000 tг. |
| Kpyг N16 R=650mm, L=4084mm | 5 шт. | 5000 тг/пог.метр | 25 000 tг. |
| База | 25,0 м | 3600 тг/ пог.метр | 90 000 tг. |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |  |  |  |
| Угол декоративный "Баян" | 16 шт. | 4000 тг/шт. | 64 000 tг. |
| кронштейн | 8 шт. | 3000 тг/шт. | 24 000 tг. |
| пилястра (400mm) | 20,0 м | 4500 тг/пог.метр | 90 000 tг. |
| Розетка потолочная R=350 mm | 5 шт. | 8000 тг/шт. | 40 000 tг. |
| ИТОГО: |  |  | 2 004 000 тг. |

| Исполнитель: ИП Курманбаева Асия Абеновна ул.Кунаева 167а ТД Мерей 10 бутик тел: +77015211653 АО «ЦеснаБанк» БИК TSESKZKA ИИН 790501403641 KZ78998MTB0000462341 (KZT) _____________________ | Заказчик: ТОО «AKBARYS AKTOBE» пр-т А. Молдагуловой 30 «Б» н.п. 17А РНН № 061800345321 БИН № 150340005922 р/с KZ409470398990281626 БИК ALFAKZKA АО ДБ «Альфа-Банк» Директор _________________Айткулова И.Е. |
| --- | --- |