ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №63 от 04.09.2017г.

г. Актобе								                 20 сентября 2017г.

ТОО «СДС 2012», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основания «Устава», с одной стороны и ТОО «МАТ Актобе ЛТД» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Досполова Б.Б. действующего на основании «Устава» и государственной лицензии № 06-ГСЛ «001374 от 26.04.2010, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что срок окончания работ согласно Договору №63 от 04 сентября 2017 года: 15 мая 2018 года.

2. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

3.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 41-05-11 (приемная) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 ________________Жумагалиев М.Ж. | ИСПОЛНИТЕЛЬ:. ТОО «МАТ Актобе ЛТД». г. Актобе, ул. Маресьева, 89, оф 18. РНН061800292901. ИИК KZ2684904KZ000535119 АО «Нурбанк» в г.Актобе. БИК NURSKZKX. БИН 100140010190. Тел. 8(7132) 410460 8(705) 5375137. ________________Досполов Б.Б.. |
| --- | --- |