ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №09 от 16.07.2018

г. Актобе								                    14 ноября 2018г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Стронеф», в лице директора Утепова Б.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №09 от 16.07.2018 о нижеследующем:

1.  Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется помимо указанных Работ в Договоре №09 от 16.07.2018, произвести дополнительные Работы на объекте:

МЦ «БИОС» по проспекту Санкибай батыра 26 «Р» в г. Актобе, согласно Спецификации, Приложение №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок окончания работ по договору продлевается до 20 января 2019 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 10 863 246 (ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ВОСЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ СОРОК ШЕСТЬ) тенге, с учётом НДС.

4.  Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

5. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк» Св. НДС 06001 №0000818 от 15.09.2012 г. г.Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) Электронный адрес: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. __________________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к дополнительному соглашению №2

к Договору №09 от 16.07.2018

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Цена | Всего стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажные работы по складу №1, 2-го этажа |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж профлиста кровли | м2 | 60 | 2000 | 120000 |
| 2 | Демонтаж карниза и пристенных планков |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж деревянных обрешеток |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж стропильных балок |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж лежни |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж фундаментных блоков | м3 | 9,5 | 3000 | 28500 |
| 7 | Демонтаж профлиста наружных стен | м2 | 65 | 1800 | 117000 |
| 8 | Демонтаж каркаса стен | м2 | 42,5 | 1800 | 76500 |
| 9 | Демонтаж окон и дверей | шт | 4 | 1500 | 6000 |
| 10 | Демонтаж каркас лестницы | компл. | 1 | 30000 | 30000 |
| 11 | Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 19,6 | 1600 | 31360 |
| 12 | Демонтаж потолков типа Армстронг | м2 | 113 | 1600 | 180800 |
| 13 | Демонтаж внутренних стеновых панелей | м2 | 69,19 | 1200 | 83028 |
| 14 | Демонтаж плитки напольной | м2 | 6,00 | 1500 | 9000 |
| 15 | Демонтаж стен из ракушняка | м3 | 12 | 3000 | 36000 |
| 16 | Демонтаж кровли ГРПШ | м2 | 30 | 1500 | 45000 |
| 17 | Демонтаж наружных стен (над воротами) | м3 | 33 | 3000 | 99000 |
|  | Итого: | тг |  |  | 862188 |
|  | Монтажные работы, боксы №1; №2; №3 |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж фундаментных блоков ФБС | шт | 6 | 3000 | 18000 |
| 19 | Изготовление и обрам. 8шт колонн (ст-ть уголка 100х100х7, пластина 8мм) | тн | 1,4 | 285857 | 400200 |
| 20 | Наружная кладка стен | м3 | 39,14 | 6000 | 234840 |
| 21 | Кирпичная кладка перегородок | м2 | 163 | 1500 | 244500 |
| 22 | Штукатурка стен (наружных стен) | м2 | 384,12 | 900 | 345708 |
| 23 | Устройство стяжки полов (пороги) | м2 | 12,09 | 1000 | 12090 |
| 24 | Устройство кровли ГРПШ | м2 | 31,25 | 4000 | 125000 |
| 25 | Очистка стен и потолков от старой краски | м2 | 975 | 700 | 682 500 |
| 26 | Штукатурка стен, склад №1 | м2 | 20,0 | 900 | 18 000 |
| 27 | Устройство стяжки полов, склад №1 | м2 | 2,5 | 1000 | 2 500 |
| 28 | Утепление внутр.стен минплитой, толщ. -100 мм | м2 | 18,35 | 500 | 9 175 |
| 29 | Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами | м2 | 103 | 1500 | 153 765 |
| 30 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 19,06 | 2000 | 38 120 |
| 31 | Заделка швов между плитами пеной монтажной | м | 33,6 | 500 | 16 800 |
| 32 | Отделка стен с покраской | м2 | 282 | 1 350 | 380 241 |
| 33 | Отделка потолков с покраской | м2 | 254 | 1 550 | 393 700 |
| 34 | Укладка напольных плиток | м2 | 194 | 1 800 | 349 200 |
| 35 | Демонтаж и монтаж листов из ГКЛ в боксе №2 (для прокладки электропроводов) | м2 | 18 | 1 500 | 27 000 |
|  | боксы №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 |  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж стен из кирпича и решетки металл. | м2 | 3,5 | 1500 | 5 250 |
| 37 | Заделка проема из кирпича | м2 | 3,5 | 1500 | 5 250 |
| 38 | Штукатурка стен | м2 | 3,5 | 900 | 3 150 |
| 39 | Заделка швов между плитами пеной монтажной | м | 226,4 | 500 | 113 200 |
| 40 | Отделка стен с покраской | м2 | 624,17 | 1 350 | 842 630 |
| 41 | Отделка потолков с покраской | м2 | 615,20 | 1 550 | 953 560 |
|  | Итого: |  |  |  | 5374378 |
|  | Ремонт 2-го этажа |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 42 | Демонтаж перегородок из кирпича и ГКЛ | м2 | 89,94 | 1600 | 143904 |
| 43 | Пробивка дверного проема в с/у | шт | 1,00 | 10000 | 10000 |
| 44 | Демонтаж настенных керам.плиток в с/у (по старой планиров.) | м2 | 60,00 | 1500 | 90000 |
| 45 | Демонтаж настенных плиток керам. (после перепланировки + фартук) | м2 | 1,44 | 1500 | 2160 |
| 46 | Демонтаж подвесных потолков (2-ая перепланировка ) | м2 | 150 | 1 600 | 240 000 |
| 47 | Демонтаж алюминевых радиаторов | шт | 15 | 800 | 12000 |
| 48 | Демонтаж труб отопительных | м | 30 | 600 | 18000 |
|  |  |  |  |  | 516064 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 49 | Монтаж перегородок, коробов из гипсокартона | м2 | 159,47 | 2000 | 318940 |
| 50 | Отделка стен с покраской (факт -883м2, по договору 850м2, разницу доб.на объем) | м2 | 33 | 1350 | 44550 |
| 51 | Заделка дверных проемов кирпичем (лест.кл +с/у) | м2 | 5,71 | 1500 | 8565 |
| 52 | Заделка оконных проемов кирпичем | м3 | 2,5 | 6000 | 15000 |
| 53 | Обрамление оконнох проемов (уголок 100х100-0,155тн) | м | 14,4 | 2778 | 40003 |
| 54 | Отделка стен с покраской | м2 | 221,88 | 1350 | 299538 |
| 55 | Облицовка стен керам.плитками | м2 | 95,94 | 1800 | 172692 |
| 56 | Отделка потолков с покраской | м2 | 133,87 | 1550 | 207499 |
| 57 | Устройство потолков типа Армстронг | м2 | 49 | 2000 | 98000 |
| 58 | Устройство стяжки полов | м2 | 50 | 1000 | 50000 |
| 59 | Монтаж труб канализвции, г/х водопров. | м | 154,1 | 1000 | 154100 |
| 60 | Пробивка отверстий (сантех. трубы) | шт | 12 | 500 | 6000 |
| 61 | Штрабление стен и полов | м | 49,5 | 300 | 14850 |
| 62 | Демонтаж и монтаж светильников | шт | 10 | 300 | 3000 |
| 63 | Устройство плинтусов | м | 487,36 | 500 | 243680 |
| 64 | Установка сан. Оборудования (раковины, смесители) | шт | 19 | 5000 | 95000 |
|  | доп.работы после письма заказчика |  |  |  |  |
| 65 | Обшивка потолков ГКЛ | м2 | 43,12 | 1500 | 64680 |
| 66 | Отделка потолков с покраской | м2 | 43,12 | 1550 | 66836 |
|  | Итого: |  |  |  | 1902933 |
|  | ВХОДНАЯ ГРУППА |  |  |  |  |
| 67 | Обшивка стен гипсокартоном (внутренние стены) | м2 | 20,46 | 1500 | 30690 |
| 68 | Обшивка стен гипсокартоном (откосы стен) | м2 | 5,58 | 1500 | 8370 |
| 69 | Отделка откосы стен пенопластом | м2 | 9,1 | 1000 | 9100 |
| 70 | Покраска под витрины праймером | м2 | 17,9 | 500 | 8950 |
| 71 | Устройство стяжки (заделка проема в полу между плитой и витражом) | м2 | 3,6 | 1000 | 3600 |
| 72 | Устройство стяжки на лестн.площадке | м2 | 4,6 | 1000 | 4600 |
| 73 | Черновая отделка стен 1-го этажа (факт) | м2 | 119,06 | 700 | 83342 |
| 74 | Отделка стен с покраской лест.кл | м2 | 93,16 | 1350 | 125766 |
| 74 | Отделка потолков с покраской лест.кл | м2 | 23,57 | 1550 | 36534 |
| 75 | Покраска стены и потолков (водоэмульсия) 2 эт | м2 | 440,33 | 400 | 176 132 |
| 76 | Заделка проема дверного кирпичем 1-эт. | м3 | 0,279 | 6000 | 1674 |
| 77 | Штукатурка стен | м2 | 1,26 | 900 | 1134 |
| 77 | Бетонирование ступени | м3 | 0,063 | 7500 | 472,5 |
| 78 | Пробивка дверного проема | шт | 2 | 10000 | 20000 |
| 79 | Погрузка и разгрузка строительных мусоров | тн | 127 | 1200 | 152400 |
| 80 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 30 км | тн | 127 | 3000 | 381000 |
|  | Итого: |  |  |  | 1043764 |
|  | Всего |  |  |  | 9 699 327 |
|  | НДС |  |  |  | 1 163 919 |
|  | Всего к оплате |  |  |  | 10 863 246 |

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк» Св. НДС 06001 №0000818 от 15.09.2012 г. г.Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) Электронный адрес: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. __________________________ |
| --- | --- |