ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к Договору №09 от 16.07.2018

г. Актобе								                    18 января 2019 г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Стронеф», в лице директора Утепова Б.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №09 от 16.07.2018 о нижеследующем:

1.  Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется помимо указанных Работ в Договоре №09 от 16.07.2018, произвести дополнительные Работы на объекте:

МЦ «БИОС» по проспекту Санкибай батыра 26 «Р» в г. Актобе, согласно Спецификации, Приложение №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок окончания работ по договору продлевается до 1 февраля 2019 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 207 464 (ДВЕСТИ СЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТО ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ) тенге, с учётом НДС.

4.   Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

5. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк» Св. НДС 06001 №0000818 от 15.09.2012 г. г.Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) Электронный адрес: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. __________________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к дополнительному соглашению №3

к Договору №09 от 16.07.2018

Спецификация

| №пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж светильников | шт | 5 | 1000 | 5 000 |
| 2 | Устройство перегородки из кирпича | м2 | 36,26 | 2500 | 90 650 |
| 3 | Штукатурка стен | м2 | 36,26 | 900 | 32 634 |
| 4 | Шпаклевка стен с покраской | м2 | 36,26 | 1350 | 48 951 |
| 5 | Установка дверей | шт | 1 | 8000 | 8000 |
|  | Итого | тг |  |  | 185 235 |
|  | НДС 12% | тг |  |  | 22 229 |
|  | Всего с НДС 12% | тг |  |  | 207 464 |

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк» Св. НДС 06001 №0000818 от 15.09.2012 г. г. Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) Электронный адрес: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. __________________________ |
| --- | --- |