ДОГОВОР ПОДРЯДА № 67

город Актобе		                                                                              «08» сентября 2017 года

ТОО «СДС 2012», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава с одной «Стороны», и ТОО "Алтын Қанат", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бакенова А.У., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемый «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по стяжке полов с керамзитом на объекте «Строительство средней школы на 900 мест в п. Акжар-2,

г. Актобе», (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты, выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней, с момента подписания договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Приступить к работе после подписания договора.

2.2.2. Качественно и в установленный настоящим Договором срок выполнить работы.

2.2.3. Выполнить Работы согласно требованиям СНиП и ГОСТ на данные виды работ, и других нормативных документов, утвержденных в установленном Законом порядке.

2.2.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2.5. Обеспечить безопасное ведение работ и соблюдение работниками техники безопасности.

2.2.6. Выполнять Работы со своей техникой, своим инвентарем, оборудованием, материалами, расходными материалами и специальной одеждой.

2.2.7. После окончания Работ убрать мусор с площадки, где производились Работы.

2.2.8. Передать выполненные работы по акту.

2.2.9. В случае выявления недостатков устранить их в установленный Сторонами срок.

2.2.10. Назначить лицо, ответственное за выполнение хода Работ и согласование работ с Заказчиком.

2.2.11. В случае противоречия задания Заказчика требованиям СНиП и ГОСТ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика перед началом выполнения работ.

2.2.12. Предоставить сертификат происхождения товара по форме «ОРИГИНАЛ» на все устанавливаемые комплектующие.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать выполненные Заказчиком работы по Акту приема-передачи и оплачивать их.

2.2.2. Осмотреть и принять результат выполняемой работы, а при обнаружении отступлений от договора или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Ориентировочная стоимость выполнения работ составляет 53 563 955 (пятьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять) тенге с учетом НДС, окончательная стоимость будет высчитана по факту выполнения Работ, исходя из стоимости 2000 тг за м2.

3.2. Заказчик переводит аванс в размере 8 376 330 (восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч триста тридцать) тенге.

3.3. Остальную часть стоимости работ Заказчик переводит после подписания акта приемки выполненных работ на основании акта выполненных работ и счета на оплату, с учетом удержания 5% от стоимости работ – гарантийного обеспечения, которое возвращается Исполнителю на основании его письменного обращения после истечения года после подписания последнего акта выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления денег Подрядчик вправе требовать уплаты пени 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%. Действие настоящего подпункта не распространяется на авансовые перечисления

4.2. В случае несвоевременного окончания работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика помимо понесенных реальных убытков уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10%.

4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на разрешение в суд города Актобе.

4.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение техники безопасности перед сотрудниками Заказчика и третьими лицами. Подрядчик несет ответственность по соблюдению всех необходимых экологических норм и получению разрешений на эмиссию в окружающую среду при проведении Работ (в случае наличия выбросов).

4.5. В случае необходимости переделки Работ силами третьих лиц ввиду грубого нарушения п. 2.2.3. Договора или очевидного нарушения срока выполнения работ в силу не зависящих от Заказчика обстоятельств, расходы по стоимости производимых Работ согласно действующему законодательству лежат на Подрядчике.

4.6. В случае расторжения Договора Заказчиком, а равно судом по требованию Заказчика, по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик помимо понесенных реальных убытков и пени обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости настоящего Договора.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

  - Подрядчик дает гарантию качества на выполненные Работы в течение 24–х месяцев.

  - Срок гарантии начинает течь со следующего дня после ввода объекта в эксплуатацию.

  - Если в период гарантийного срока в выполненной работе будут выявлены дефекты/недостатки, скрытые дефекты, несоответствие техническим требованиям Заказчика или иные несоответствия условиям Договора, Заказчик должен уведомить Подрядчика об этом факте письменно по почте, факсом или другими средствами связи, После получения подобного уведомления Подрядчик за свой счет обязан в течение 5 (пяти) календарных дней выполнить работы, необходимые для приведения работ в соответствие с техническими требованиями Заказчика и условиями Договора.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора будут считаться конфиденциальными, и Подрядчик обязуется не разглашать их без письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется, когда было то ни было без

предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывать прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную информацию о Заказчике. Для целей настоящего Договора термин «конфиденциальная информация» включает без ограничения любую информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика, в т.ч. полученную или разработанную Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик по требования Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, компьютерные и иные программные носители), предоставленные Заказчиком или любым ее представителем Подрядчику или разработанные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, и не оставляет у себя никаких копий, выдержек или других полностью или частично воспроизведенных экземпляров конфиденциальной информации. В случае получения такого требования, все документы, записки, заметки, переписка, любые иные носители информации должны быть незамедлительно переданы Заказчику.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами условий настоящего Договора.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны несут руководствуются положениями действующего законодательства РК.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНЫ

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор ____________________Жумагалиев М.Ж. | ТОО «Алтын Қанат» Юр.адрес: г.Актобе, п.Заречный-2, уч.163 Факт.адрес: г.Актобе, п.Заречный-2, уч.163 БИН: 100140011148 АО «Банк Центр Кредит» Филиал в г.Актобе ИИК: KZ698560000006508227 БИК: KCJBKZKX Тел.: 87054796669, 87023260768 Электронная почта: gulnura.87@mail.ru altynkanat2015@mail.ru Директор _________________________Бекенов А.У |