ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №27 от 12.12.2018г.

г. Актобе								                    11 апреля 2019 г.

ТОО «Comfort House City», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мухамбетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «ТКА-2018», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бекжанова Т.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №27 от 12.12.2018 г. о нижеследующем:

1.Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется произвести дополнительные работы на объекте находящийся по адресу: г. Актобе, пр-т А. Молдагуловой 30 «Б», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

  - В состав производимых работ входит:

- Пленка тонировочная Blackout - 10 м2

- Стекло 5мм - 10м2

- Тонировка 5мм стекла - 7 м2

2. Стоимость дополнительных работ составляет 45 000 (СОРОК ПЯТЬ ТЫСЯЧ) тенге, с учетом НДС.

3. Срок окончания работ: 14 мая 2019 года.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5.   Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

| Заказчик: ТОО «COMFORT HOUSE CITY» Пр-т Санкибай батыра 26 Р, оф. 201А Тел: 542-263, 410-511 БИН 110540014614 ИИК KZ 688560000004557478 БИК KCJBKZKX в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе Директор __________________ Мухамбетов А.А. м.п. | Исполнитель: ТОО «ТКА-2018» БИН 180240017899 ИИК KZ7596515F0007428823 в филиале АО «ForteBank» г.Актобе БИК IRTYKZKA Адрес: г.Актобе, ул. Рыскулова, 215 тел. 8(7132) 56-33-74, 56-73-53 Директор ___________________Бекжанов Т.Х. м.п. |
| --- | --- |