ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №10 от 18.10.2018

г. Актобе								                       2 ноября 2018г.

ТОО «СДС 2012», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «ТКА-2018», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бекжанова Т.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №10 от 18.10.2018 г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению ввиду изменения выполняемых Исполнителем работ заменить Спецификацию, Приложение №1 к договору, на Спецификацию, Приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Пункт 2 Договора заменить следующим:

«2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ составляет 9 803 750 (ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ВОСЕМЬСОТ ТРИ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ) тенге, с учетом НДС.

2.2.  Оплата по Договору производится следующим образом:

2.2.1. Заказчик переводит аванс в размере 6 060 000 (ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ) тенге, после подписания дополнительного соглашения.

2.2.2. Остальную часть стоимости работ Заказчик переводит после подписания акта приемки выполненных работ на основании акта выполненных работ и счета на оплату, с учетом удержания 5% от стоимости работ – гарантийного обеспечения, которое возвращается Исполнителю на основании его письменного обращения после истечения года после подписания последнего акта выполненных работ.»

3.  Срок окончания работ: 16 декабря 2018 года.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5.   Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Исполнитель                                                               Заказчик

| ТОО «ТКА-2018» БИН 180240017899 ИИК KZ7596515F0007428823 в филиале АО «ForteBank» г.Актобе БИК IRTYKZKA Адрес: г.Актобе, ул. Рыскулова, 215 тел. 8(7132) 56-33-74, 56-73-53 Директор: Бекжанов Т.Х. ___________________ | ТОО «СДС 2012» пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. ______________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Дополнительному соглашению №1

к Договору №10 от 18.10.2018

Спецификация

| № | Наименование работ, услуг | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость в тг, с учётом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и монтаж алюминиевого витража. RAL 9005 (ЭРКЕР) Стеклопакеты, тонированные зеркальные | М2 | 80 | 3 900 000 |
| 2 | Изготовление и монтаж алюминиевых конструкций. Тамбур RAL 9016 Стеклопакеты однокамерные, прозрачные 24 мм | М2 | 22 | 970 000 |
| 3 | Изготовление и монтаж алюминиевых входных дверей Стекло матовое 5мм | Компл | 39 | 3 900 000 |
| 4 | Изготовление и монтаж алюминиевых конструкций витраж RAL 9005 Стеклопакеты, тонированные зеркальные | М2 | 13 | 633 750 |
| 5 | Изготовление и монтаж металлопластиковых оконных проёмов | Компл | 7 | 400 000 |
|  | Итого: |  |  | 9 803 750 |

Исполнитель                                                               Заказчик

| ТОО «ТКА-2018» Директор: Бекжанов Т.Х. ___________________ | ТОО «СДС 2012» Директор: Жумагалиев М.Ж. _______________________ |
| --- | --- |