ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №63 от 11.12.2018

г. Актобе								                  20 декабря 2018 г.

ТОО «СДС 2012», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «ТКА-2018», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бекжанова Т.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №63 от 11.12.2018 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о продлении срока выполнения работ до 21.01.2019, в связи с отсутствием строительной готовности объекта к монтажу перил на объекте: «МЦ «БИОС» по проспекту Санкибай батыра 26 «Р» в г. Актобе», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

3.   Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Исполнитель                                                               Заказчик

| ТОО «ТКА-2018» БИН 180240017899 ИИК KZ7596515F0007428823 в филиале АО «ForteBank» г.Актобе БИК IRTYKZKA Адрес: г.Актобе, ул. Рыскулова, 215 тел. 8(7132) 56-33-74, 56-73-53 Директор: Бекжанов Т.Х. ___________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. ______________________ |
| --- | --- |