ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №10 от 25.08.2017г.

г. Актобе								                    16 августа 2017г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Тамерлан Курылыс Актобе», в лице директора Бекжанова Т.Х., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №10 от 25.08.2017г. о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется провести дополнительные работы по изготовлению и монтажу металлических поручней входной группы на объекте «Строительство ТД «Мега Шыгыс». Блок №1», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок выполнения работ согласно настоящему дополнительному соглашению составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения.

3.  Стоимость дополнительных работ составляет 347 371 (триста сорок семь тысяч триста семьдесят один) тенге, с учетом НДС.

4. Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

4.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2х экземплярах для каждой из Сторон.

Подрядчик                                                           Заказчик

| ТОО «Тамерлан Курылыс Актобе» БИН 100440016843 ИИК KZ198560000004989622 в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе БИК KCJBKZKX Адрес: г.Актобе, ул.Пацаева, 27 тел. 8(7132) 56-33-74, 56-73-53 Директор Бекжанов Т.Х. ____________________ | ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 41-05-11 (приемная) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: Жумагалиев М.Ж. _______________________ |
| --- | --- |