ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №4 от 04.01.2019

г. Актобе								                    24 января 2019 г.

ТОО «Comfort House City», в дальнейшем именуемый «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Мухамбетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Айко-Актобе», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кузнецова Р.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №4 от 04.01.2019 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о продлении срока работ до 15 апреля 2019 года, в связи с отсутствием строительной готовности объекта.

2. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Исполнитель: ТОО «Айко-Актобе» БИН: 120640018731 РНН:061800316603 ИИК: KZ158560000005310085 (KZT) ИИК: KZ338560000006187902 (RU) ИИК: KZ378560000006426062 (USD) АО «БанкЦентрКредит» г. Актобе БИК: KCJBKZKX Свид-во о постановке на НДС: Серия 06001 № 0000260 от 26 июля 2012г Юр.адрес: 030000, г. Актобе, мкр Батыс-2,14 Б, к.1, н.п.25 ОКПО 51646821 info@aiko.kz тел. 8(7132) 41-52-79 Директор ___________________Кузнецов Р.В. | Заказчик: ТОО «COMFORT HOUSE CITY» Пр-т Санкибай батыра 26 Р, оф. 201А Тел: 542-263, 410-511 БИН 110540014614 ИИК KZ 688560000004557478 БИК KCJBKZKX в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе Директор __________________Мухамбетов А. А. |
| --- | --- |