ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №35 от 05.11.2018

г. Актобе								                    11 января 2019 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Стронеф», в лице директора Утепова Б.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №35 от 05.11.2018 о нижеследующем:

1. . Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется помимо указанных Работ в Договоре №35 от 05.11.2018, произвести дополнительные Работы на объекте: «Пристройка склада к существующему складу в г. Актобе, ул. Гастелло 2 «Л», согласно Сметы, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок окончания работ по договору продлевается до 6 марта 2019 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 337 238 (ТРИСТА ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ) тенге, с учётом НДС.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк» Св. НДС 06001 №0000818 от 15.09.2012 г. г.Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «Аманат Актобе» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р Тел: 52-04-57 Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 070140006629 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ419470398990043667 Директор: Бекназаров Н. __________________________ |
| --- | --- |