ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №6 от 16.03.2018

г. Актобе								                    27 апреля 2018г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ТОО «Стронеф», в лице директора Утепова Б.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №6 от 16.03.2018 о нижеследующем:

1. . Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик обязуется помимо указанных Работ в Договоре №6 от 16.03.2018, произвести дополнительные Работы на объекте: «Строительство склада (морозильная камера) в г. Актобе, ул. Гастелло 2 «А», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.

2. Cрок окончания работ по договору продлевается до 6 июля 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 6 973 975 (ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ) тенге, с учётом НДС.

4.  Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится путем оплаты стоимости Работ после подписания акта выполненных работ и акта приемки выполненных работ, за исключением гарантийной суммы в размере 5 % от стоимости Работ, которая возвращается по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика.

5. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Подрядчик: ТОО «Стронеф» БИН 030240004183 KZ02998MTB0000353323 (KZT) БИК TSESKZKA Актюбинский филиал АО «Цеснабанк» Св. НДС 06001 №0000818 от 15.09.2012 г. г.Актобе, ул. Гришина 11А, кв.8 Тел./факс: 8 (7132) 52-36-32 Директор: Утепов Б.А. _________________ | Заказчик: ТОО «Аманат Актобе» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р Тел: 52-04-57 Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 070140006629 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ419470398990043667 Директор: Бекназаров Н. __________________________ |
| --- | --- |