ДОГОВОР ПОДРЯДА № 86

г.Актобе								                  «02»  ноября  2017 г.

ТОО «СДС 2012», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основания «Устава», с одной стороны и ТОО «МАТ Актобе ЛТД» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Досполова Б.Б. действующего на основании «Устава» и государственной лицензии № 06-ГСЛ «001374 от 26.04.2010, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика произвести работы по устройству асфальтобетонного покрытия и покрытия «Мастерфайбр» на объекте: «Строительство средней школы на 900 мест в п. Акжар-2, г. Актобе» (далее по тексту - Работы), согласно Спецификации, Приложение №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Работы.

  - Исполнитель выполняет работы качественно (в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП) своими силами, с использованием своих строительных и расходных материалов, своей спецтехники и спецодежды. Состав и объем выполняемых Исполнителем Работ указаны в Спецификации, Приложение № 1 к настоящему Договору.

  - Срок выполнения работ до 30 ноября 2017 года.

2.Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ составляет 57 008 700 (пятьдесят семь миллионов восемь тысяч семьсот) тенге, в том числе НДС.

2.2.  Оплата по Договору производится следующим образом:

2.2.1. Заказчик переводит аванс в размере 28 504 350 (двадцать восемь миллионов пятьсот четыре тысячи триста пятьдесят) тенге, после подписания настоящего Договора.

2.2.2. Остальную часть стоимости работ Заказчик переводит после подписания акта приемки выполненных работ на основании акта выполненных работ и счета на оплату, с учетом удержания 5% от стоимости работ – гарантийного обеспечения, которое возвращается Исполнителю на основании его письменного обращения после истечения года после подписания последнего акта выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Начать работу в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Качественно и в установленный настоящим договором срок выполнить работы.

3.1.3. Выполнить Работы согласно требованиям СНиП и ГОСТ на данные виды работ, а также согласно проекту и заданию Заказчика.

3.1.4. Обеспечить безопасное ведение работ и соблюдение работниками техники безопасности. Нести ответственность за эмиссию в окружающую среду.

3.1.5. Выполнять Работы со своим инвентарем, материалами, оборудованием, расходными материалами, спецтехникой и специальной одеждой.

3.1.6. После окончания Работ убрать мусор с площадки, где производились Работы.

3.1.7. Передать выполненные работы по акту.

3.1.8. В случае выявления недостатков устранить их в установленный Сторонами срок.

3.1.9. Назначить лицо, ответственное за выполнение хода Работ и согласование работ с Заказчиком.

3.1.10. В случае противоречия задания Заказчика требованиям СНиП и ГОСТ или проекту Исполнитель уведомляет об этом Заказчика перед началом выполнения работ.

3.1.11. Нести ответственность за сохранность материалов. В случае кражи строительных материалов Исполнитель обязуется возместить стоимость указанных материалов.

3.1.12. Соблюдать нормы расхода строительных материалов согласно нормативных актов и не допускать перерасхода материалов.

3.1.13. Предоставить Заказчику График выполнения работ и Смету.

3.2. Заказчик обязуется

3.2.1. По окончании Работ принять их и подписать соответствующие документы.

3.2.2. Назначить лицо, ответственное за согласование работ с Исполнителем.

3.3. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.2. Заказчик вправе на свое усмотрение выборочно проводить проверку качества работы. Для проверки качества Заказчик проводит детальное обследование, в том числе с привлечением экспертов, с целью выявления дефектов.

3.4.3. В случае выявления отклонений от установленных нормативов Заказчика расходы по проведению проверки несет Исполнитель. В случае соблюдения требований установленных нормативов расходы по проведению проверки несет Заказчик.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4.1. Исполнитель дает гарантию качества на выполненные Работы в течение 24 месяцев. Срок гарантии начинается со следующего дня после ввода объекта в эксплуатацию.

4.2. Если в период гарантийного срока в выполненной работе будут выявлены дефекты/недостатки, скрытые дефекты, несоответствие техническим требованиям Заказчика или иные несоответствия условиям Договора, Заказчик должен уведомить Исполнителя об этом факте письменно по почте, факсом или другими средствами связи, После получения подобного уведомления Исполнитель за свой счет обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить дефекты в соответствии с техническими требованиями Заказчика и условиями Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного перечисления денег Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты пени 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.2. В случае несвоевременного окончания работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на разрешение в суд города Актобе.

5.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности перед сотрудниками Исполнителя и третьими лицами. Исполнитель несет ответственность по соблюдению всех необходимых экологических норм и получению разрешений на эмиссию в окружающую среду при проведении Работ (в случае наличия выбросов).

При выполнении работ Исполнитель гарантирует соблюдения своими сотрудникам правил техники безопасности. В случае причинения какого-либо ущерба или вреда Исполнитель обязуется нести ответственность за указанное причинение вреда.

5.5. В случае необходимости переделки Работ силами третьих лиц ввиду грубого нарушения п. 3.1.3. Договора или очевидного нарушения срока выполнения работ в силу не зависящих от Заказчика обстоятельств, расходы по стоимости производимых Работ согласно действующему законодательству лежат на Исполнителе.

5.6. В случае, если в результате проводимой проверки согласно п. 3.4.2. настоящего Договора, а равно в процессе промежуточной приемки выполненных работ (выполнения работ на одном этаже) Заказчиком зафиксированы отклонения от требований п.3.1.3. Заказчик не оплачивает работы на указанном этаже. В случае перерасхода материалов по вине Исполнителя Заказчик вправе удержать с оплаты работ стоимость перерасходованного материала.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение и т.п. стихийные бедствия, эмбарго, войны или военные действия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих выполнению работ по настоящему договору.

6.2. Сторона, не выполнившая свои обязательства в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана получить подтверждение наличия указанного обстоятельства у уполномоченного органа или Палаты предпринимателей г. Актобе и уведомить другую Сторону в течение 7 дней после наступления указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке без оплаты проводимых Исполнителем работ, не подтвержденных актом выполненных работ, расторгнуть договор в случае:

7.1.1. Несоблюдения сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

7.1.2. Наличия существенного замечания по качеству производимых Исполнителем Работ. Существенными замечаниями признаются отклонения от требований, установленных п. 3.1.3. настоящего договора.

7.2. В случае задержки оплаты Заказчиком на срок более 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ и выставления счет на оплату Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.

7.4.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.	 
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 41-05-11 (приемная) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 ________________Жумагалиев М.Ж. | ИСПОЛНИТЕЛЬ:. ТОО «МАТ Актобе ЛТД». г. Актобе, ул. Маресьева, 89, оф 18. РНН061800292901. ИИК KZ2684904KZ000535119 АО «Нурбанк» в г.Актобе. БИК NURSKZKX. БИН 100140010190. Тел. 8(7132) 410460 8(705) 5375137. ________________Досполов Б.Б.. |
| --- | --- |

Приложение №1

К Договору №86 от 02.11.2017

Спецификация

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость ед., тенге с НДС | Общая стоимость, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | кв.м. | 5390 | 150 | 808 500 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. | кв.м. | 5390 | 200 | 1 078 000 |
| 3 | Устройство щебеночного основания толщиной 22 см. | кв.м. | 5390 | 2400 | 12 936 000 |
| 4 | Укладка асфальтобетонного покрытия мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 5 см, с проливкой битумом | кв.м. | 5390 | 2210 | 11 911 900 |
|  |  |  |  |  | 26 734 400 |
|  |  | Парковка: |  |  |  |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость ед., тенге с НДС | Общая стоимость, тенге с НДС |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | кв.м. | 443 | 150 | 66 450 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. | кв.м. | 443 | 200 | 88 600 |
| 3 | Устройство щебеночного основания толщиной 22 см. | кв.м. | 443 | 2400 | 1 063 200 |
| 4 | Укладка асфальтобетонного покрытия мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 4 см, с проливкой битумом | кв.м. | 443 | 2210 | 979 030 |
| 5 | Укладка асфальтобетонного покрытия крупнозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 6 см, с проливкой битумом | кв.м. | 443 | 3300 | 1 461 900 |
|  |  |  |  |  | 3 659 180 |
|  |  | Площадка для подвижных игр для предшкольных классов |  |  |  |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость ед., тенге с НДС | Общая стоимость, тенге с НДС |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | кв.м. | 540 | 150 | 81 000 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. | кв.м. | 540 | 200 | 108 000 |
| 3 | Устройство щебеночного основания толщиной 12 см. | кв.м. | 540 | 1400 | 756 000 |
| 4 | Укладка асфальтобетонного покрытия мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 4 см, с проливкой битумом | кв.м. | 540 | 2210 | 1 193 400 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ «МАСТЕРФАЙБЕР» ТОЛЩИНОЙ 1 СМ | кв.м. | 540 | 5000 | 2 700 000 |
|  |  |  |  |  | 4 838 400 |
|  | Площадка для подвижных игр для 1-х классов |  |  |  |  |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость ед., тенге с НДС | Общая стоимость, тенге с НДС |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | кв.м. | 540 | 150 | 81 000 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. | кв.м. | 540 | 200 | 108 000 |
| 3 | Устройство щебеночного основания толщиной 12 см. | кв.м. | 540 | 1400 | 756 000 |
| 4 | Укладка асфальтобетонного покрытия мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 4 см, с проливкой битумом | кв.м. | 540 | 2210 | 1 193 400 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ «МАСТЕРФАЙБЕР» ТОЛЩИНОЙ 1 СМ | кв.м. | 540 | 5000 | 2 700 000 |
|  |  |  |  |  | 4 838 400 |
|  | Площадка для подвижных игр 2-4 классов |  |  |  |  |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость ед., тенге с НДС | Общая стоимость, тенге с НДС |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | кв.м. | 897 | 150 | 134 550 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ. | кв.м. | 897 | 200 | 179 400 |
| 3 | Устройство щебеночного основания толщиной 12 см. | кв.м. | 897 | 1400 | 1 255 800 |
| 4 | Укладка асфальтобетонного покрытия мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 4 см, с проливкой битумом | кв.м. | 897 | 2210 | 1 982 370 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ «МАСТЕРФАЙБЕР» ТОЛЩИНОЙ 1 СМ | кв.м. | 897 | 5000 | 4 485 000 |
|  |  |  |  |  | 8 037 120 |
|  |  | Устройство бордюров |  |  |  |
| 1 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО БОРДЮРА | П.М. | 1372 | 3300 | 4 527 600 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНОГО БОРДЮРА | П.М. | 1562 | 2800 | 4 373 600 |

| Общий итог: 57 008 700 (пятьдесят семь миллионов восемь тысяч семьсот) тенге, с учетом НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 41-05-11 (приемная) Э/п: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 ________________Жумагалиев М.Ж. | ИСПОЛНИТЕЛЬ:. ТОО «МАТ Актобе ЛТД». г. Актобе, ул. Маресьева, 89, оф 18. РНН061800292901. ИИК KZ2684904KZ000535119 АО «Нурбанк» в г.Актобе. БИК NURSKZKX. БИН 100140010190. Тел. 8(7132) 410460 8(705) 5375137. ________________Досполов Б.Б.. |
| --- | --- |