ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №15 от 14.11.2018

г. Актобе								                  12 февраля 2019 г.

ТОО «AKBARYS AKTOBE», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Айткуловой И.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ИП Махатов Сунгат Кенжеситович, рег. № уведомления KZ56UWQ00051077, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №32 от 20.11.2017 о нижеследующем:

1.  Стороны пришли к соглашению о продлении срока выполнения работ до 05.03.2019, в связи с отсутствием строительной готовности объекта: База отдыха «Саяхат» в г. Актобе.

2.  Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| ЗАКАЗЧИК ТОО «AKBARYS AKTOBE» г. Актобе, ул. Кунаева 167 А РНН № 061800345321 БИН № 150340005922 р/с KZ409470398990281626 БИК ALFAKZKA АО ДБ «Альфа-Банк» Директор __________________/ Айткулова И.Е. | ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Махатов C.К. ул. Бр. Жубановых д.284/1, кв.73 ИИН 840123301814 ИИК KZ0492601015GP433000 БИК KZKOKZKX в АО «Казкоммерцбанк» ____________________/ Махатов C.К. |
| --- | --- |