ДОГОВОР № 87

на выполнение работ

город Актобе				           			                          «02»  ноября 2017  г.

ТОО «СДС 2012», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Шагров Андрей Олегович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о регистрации ИП Серии 12915 №0515560 от «20» августа 2012 года, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в срок, установленный в п. 1.2. настоящего Договора, произвести работы на объекте «Расширение газонаполнительной станции ТОО «Aktobe Holding Agro» на 41 разъезде», а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы, согласно Спецификации, Приложение №1.

1.2. Срок выполнения работ: 10 (десять) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ составляет 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге с учетом НДС. В стоимость Договора входит стоимость материалов и работ.

2.2. Заказчик перечисляет оплату в течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры и акта выполненных работ, за исключением 5% от общей стоимости работ, которые возвращаются по истечении 1 года по письменному требованию Подрядчика и с учетом выплаченного ранее аванса.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Начать работу в соответствии с условиями договора, осуществить поставку необходимых материалов на объект Заказчика.

3.1.2. Качественно и в установленный настоящим договором срок выполнить работы.

3.1.3. Выполнить Работы согласно требованиям СНиП и ГОСТ на данные виды работ, а также согласно проекту и заданию Заказчика.

3.1.4. Обеспечить безопасное ведение работ и соблюдение работниками техники безопасности. Нести ответственность за эмиссию в окружающую среду.

3.1.5. Выполнять Работы со своим инвентарем, оборудованием и специальной одеждой.

3.1.6. После окончания Работ убрать мусор с площадки, где производились Работы.

3.1.7. Передать выполненные работы по акту.

3.1.8. В случае выявления недостатков устранить их в установленный Сторонами срок.

3.1.9. Назначить лицо, ответственное за выполнение хода Работ и согласование работ с Заказчиком.

3.1.10. В случае противоречия задания Заказчика требованиям СНиП и ГОСТ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика перед началом выполнения работ.

3.1.11. Осуществить монтаж и пуско-наладку оборудования и подписать соответствующие акты.

3.2. Заказчик обязуется

3.2.1. Произвести оплату стоимости Работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.2.2. По окончании Работ принять их и подписать соответствующие документы.

3.2.3. Назначить лицо, ответственное за согласование работ с Исполнителем.

3.3. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.2. Заказчик вправе на свое усмотрение выборочно проводить проверку качества работы. Для проверки качества Заказчик проводит детальное обследование, в том числе с привлечением экспертов, с целью выявления дефектов.

В случае выявления отклонений от установленных нормативов Заказчика расходы по проведению проверки несет Исполнитель. В случае соблюдения требований установленных нормативов расходы по проведению проверки несет Заказчик.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Начать работу в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Качественно и в установленный настоящим договором срок выполнить работы.

3.1.3. Выполнить Работы согласно требованиям СНиП и ГОСТ на данные виды работ, а также согласно проекту и заданию Заказчика.

3.1.4. Обеспечить безопасное ведение работ и соблюдение работниками техники безопасности. Нести ответственность за эмиссию в окружающую среду.

3.1.5. Выполнять Работы со своим инвентарем, материалами, оборудованием, расходными материалами, спецтехникой и специальной одеждой.

3.1.6. После окончания Работ убрать мусор с площадки, где производились Работы.

3.1.7. Передать выполненные работы по акту.

3.1.8. В случае выявления недостатков устранить их в установленный Сторонами срок.

3.1.9. Назначить лицо, ответственное за выполнение хода Работ и согласование работ с Заказчиком.

3.1.10. В случае противоречия задания Заказчика требованиям СНиП и ГОСТ или проекту Исполнитель уведомляет об этом Заказчика перед началом выполнения работ.

3.1.11. Нести ответственность за сохранность материалов. В случае кражи строительных материалов Исполнитель обязуется возместить стоимость указанных материалов.

3.1.12. Соблюдать нормы расхода строительных материалов согласно нормативных актов и не допускать перерасхода материалов.

3.1.13. Предоставить Заказчику График выполнения работ и Смету.

3.2. Заказчик обязуется

3.2.1. По окончании Работ принять их и подписать соответствующие документы.

3.2.2. Назначить лицо, ответственное за согласование работ с Исполнителем.

3.3. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.4.2. Заказчик вправе на свое усмотрение выборочно проводить проверку качества работы. Для проверки качества Заказчик проводит детальное обследование, в том числе с привлечением экспертов, с целью выявления дефектов.

В случае выявления отклонений от установленных нормативов Заказчика расходы по проведению проверки несет Исполнитель. В случае соблюдения требований установленных нормативов расходы по проведению проверки несет Заказчик.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

4.1. Исполнитель дает гарантию качества на выполненные Работы в течение 24 месяцев. Срок гарантии начинается со следующего дня после приемки выполненных работ.

4.2. Если в период гарантийного срока в выполненной работе будут выявлены дефекты/недостатки, скрытые дефекты, несоответствие техническим требованиям Заказчика или иные несоответствия условиям Договора, Заказчик должен уведомить Исполнителя об этом факте письменно по почте, факсом или другими средствами связи, После получения подобного уведомления Исполнитель за свой счет обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить дефекты в соответствии с техническими требованиями Заказчика и условиями Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного перечисления денег Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты пени 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.2. В случае несвоевременного окончания работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на разрешение в суд города Актобе.

5.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности перед сотрудниками Исполнителя и третьими лицами. Исполнитель несет ответственность по соблюдению всех необходимых экологических норм и получению разрешений на эмиссию в окружающую среду при проведении Работ (в случае наличия выбросов).

При выполнении работ Исполнитель гарантирует соблюдения своими сотрудникам правил техники безопасности. В случае причинения какого-либо ущерба или вреда Исполнитель обязуется нести ответственность за указанное причинение вреда.

5.5. В случае необходимости переделки Работ силами третьих лиц ввиду грубого нарушения п. 3.1.3. Договора или очевидного нарушения срока выполнения работ в силу не зависящих от Заказчика обстоятельств, расходы по стоимости производимых Работ согласно действующему законодательству лежат на Исполнителе.

5.6. В случае, если в результате проводимой проверки согласно п. 3.4.2. настоящего Договора, а равно в процессе промежуточной приемки выполненных работ Заказчиком зафиксированы отклонения от требований п.3.1.3. Заказчик не оплачивает работы. В случае перерасхода материалов по вине Исполнителя Заказчик вправе удержать с оплаты работ стоимость перерасходованного материала.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как наводнение и т.п. стихийные бедствия, эмбарго, войны или военные действия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо образом препятствующих выполнению работ по настоящему договору.

6.2. Сторона, не выполнившая свои обязательства в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, обязана получить подтверждение наличия указанного обстоятельства у уполномоченного органа или Палаты предпринимателей г. Актобе и уведомить другую Сторону в течение 7 дней после наступления указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке без оплаты проводимых Исполнителем работ, не подтвержденных актом выполненных работ, расторгнуть договор в случае:

7.1.1. Несоблюдения сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

7.1.2. Наличия существенного замечания по качеству производимых Исполнителем Работ. Существенными замечаниями признаются отклонения от требований, установленных п. 3.1.3. настоящего договора.

7.2. В случае задержки оплаты Заказчиком на срок более 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ и выставления счет на оплату Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.

7.4.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.	 
7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор: Бекназаров Н. ________________________ | Исполнитель: ИП Шагров Андрей Олегович г. Актобе, ул. Ломоносова, д.30, кв. 40 ИИН 850912300906 ИИК KZ92926005PN02021114 АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX тел: +7 777 660 95 88 _______________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

К Договору №77 от 02.11.2017

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тенге с НДС | Сумма, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка раздельного управления электро задвижек на эстакаду и на водовод | услуга | 1 | 250000 | 250000 |
| Предоставление исполнительных схем системы сигнализации и управления | услуга | 1 | 45000 | 45000 |
| Сдача в эксплуатацию системы пожаротушения в НКО | услуга | 1 | 70000 | 70000 |
| Установка ЭКМ на напорном трубопроводе в насосной с соответствующими требованиями параметрам по давлению | услуга | 1 | 70000 | 70000 |
| Предоставление "Руководство по эксплуатации автоматической системы пожаротушения ГНС" требующееся при эксплуатации данной системы | услуга | 1 | 40000 | 40000 |
| Замена вводного электрокабеля до 3х70мм2 для питания 2-х пожарных насосов | услуга | 1 | 250000 | 250000 |
| ВСЕГО к оплате: |  |  |  | 725 000 |

Спецификация

| Заказчик: ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св.НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор: Бекназаров Н. ________________________ | Исполнитель: ИП Шагров Андрей Олегович г. Актобе, ул. Ломоносова, д.30, кв. 40 ИИН 850912300906 ИИК KZ92926005PN02021114 АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX тел: +7 777 660 95 88 _______________________ |
| --- | --- |