ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №08 от 09.07.2018

г. Актобе								                   22 августа 2018 г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Генподрядчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «БИОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шауменовой М.Е, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №08 от 09.07.2018 о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению о том, что Генподрядчик обязуется помимо указанных в Договоре №08 от 09.07.2018 Работ, произвести по заданию Заказчика работы по строительству входной группы по пристройке и 2-му этажу МЦ «БИОС».

2.  Общий срок выполнения работ согласно Договору продлить до 31 декабря 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет: 20 060 325 (ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) тенге, с учётом НДС.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Генподрядчик: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) Электронный адрес: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: ________________ Жумагалиев М.Ж. | ТОО «БИОС» г.Актобе пр.Санкибай батыра, 26 «Р» БИН 000840003687 ИИК KZ058560000004151988 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX е-mail: bios-aktobe@mail.ru Тел./факс: 8 (7132) 55-19-72 Директор: ____________________Шауменова М.Е. |

Приложение №1

К дополнительному соглашению №1

К Договору №08 от 09.07.2018

Спецификация

| №№ п/п | Наименование работ | Всего ст-сть, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | 50 000 |
| 2 | Устройство фундамента | 1 753 302 |
| 3 | Стены и перегородки | 3 237 880 |
| 4 | Устройство лестниц | 575 005 |
| 5 | Монтаж плит перекрытия | 902 400 |
| 6 | Устройство полов | 2 710 350 |
| 7 | Установка окон и дверей | 3 120 000 |
| 8 | Внутренние отделочные работы | 1 274 328 |
| 9 | Устройство кровли | 4 677 750 |
| 10 | Монтаж сантехнического оборудования | 151 710 |
| 11 | Электроснабжение | 757 600 |
|  | Итого: | 19 210 325 |
|  | Транспортные расходы | 850 000 |
|  | ИТОГО стоимость: | 20 060 325 |

| ГЕНПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) Электронный адрес: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: ________________ Жумагалиев М.Ж. | ТОО «БИОС» г.Актобе пр.Санкибай батыра, 26 «Р» БИН 000840003687 ИИК KZ058560000004151988 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX е-mail: bios-aktobe@mail.ru Тел./факс: 8 (7132) 55-19-72 Директор: ____________________Шауменова М.Е. |