ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №08 от 09.07.2018

г. Актобе								                  05 декабря 2018 г.

ТОО «СДС 2012», в дальнейшем именуемый «Генподрядчик», в лице директора Жумагалиева М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «БИОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Алкина Ж.Д., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №08 от 09.07.2018 о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению о том, что Генподрядчик обязуется помимо указанных в Договоре №08 от 09.07.2018 Работ, произвести по заданию Заказчика дополнительные работы на объекте: МЦ «БИОС» по проспекту Санкибай батыра 26 «Р».

2.  Общий срок выполнения работ согласно Договору продлить до 28 февраля 2019 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет: 105 187 918 (СТО ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТЬ) тенге, с учётом НДС.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Генподрядчик: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ТОО «СДС 2012» г. Актобе, индекс 030000 пр-т Санкибай батыра 26Р, каб. 205 Тел: 54-22-63 (бухгалтерия) 90-72-99 (отдел снабжения) 41-05-11 (приемная) Э/а: Amanat.aktobe@mail.ru БИН 060240017795 АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA ИИК KZ389470398990175447 Директор: ________________ Жумагалиев М.Ж. | ТОО «БИОС» г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 26 «Р» БИН 000840003687 ИИК KZ058560000004151988 АО «Банк Центр Кредит» г. Актобе БИК KCJBKZKX11 е-mail: bios-aktobe@mail.ru Тел./факс: 8 (7132) 55-19-72 Директор: _________________ Алкин Ж.Д. |

Приложение №1

К дополнительному соглашению №2

К Договору №08 от 09.07.2018

Спецификация

| №пп | Наименование работ |  | Всего ст-сть, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-строительные работы по боксам (демонтаж 2-го этажа бокса №1, кладка стен, утепление стен, обшивка стен и потолков из ГКЛ, отделочные работы по всем боксам) |  | 15 532 863 |
| 2 | Ремонтно-строительные работы по 2-эт. (перепланировка для размещения хирургического отделения) |  | 16 533 164 |
| 3 | Наружная облицовка стен линеарными панелями |  | 21 041 442 |
| 4 | Монтаж системы вентиляции |  | 5 700 000 |
| 5 | Электроснабжение (боксы) |  | 2 550 206 |
| 6 | Изг.и монтаж алюмин.витража и дверей |  | 3 900 000 |
| 7 | Изготов.и монтаж секционных ворот |  | 2 777 143 |
| 8 | Пожарная сигнализация |  | 656 130 |
| 9 | Монтаж системы отопления |  | 2 800 000 |
| 10 | Монтаж теплоснабжения для приточной вентиляции |  | 212 800 |
| 11 | Телефонизация и локальная сеть |  | 1 120 000 |
| 12 | Демонтаж и монтаж изоляции труб теплотрассы от котельной до здан. МЦ БИОС |  | 165 760 |
| 13 | Изготовление и монтаж перил из нержав.стали |  | 231 000 |
| 14 | Отделочные работы под ключ холла, входной группы 1-го этажа (по дизайн проекту) |  | 4 701 096 |
| 15 | Изготовление и монтаж корпусной мебели и изд.из металла входной группы 1-го этажа |  | 2 434 097 |
| 16 | Изготовление и монтаж панелей стеновых 2-этаж МЦ БИОС |  | 579 560 |
| 17 | Стоимость мебели |  | 1 223 580 |
|  | Итого |  | 82 158 841 |
|  | Накладные расходы |  | 12 300 000 |
|  | Услуги генподрядчика |  | 10 729 077 |
|  | Всего стоимость, в т.ч. НДС |  | 105 187 918 |
| ГЕНПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |

Директор:                                                                  Директор

________________ Жумагалиев М.Ж.                  _______________ Алкин Ж.Д.