ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору №8 от 23.04.2018

г. Актобе								                      08 июня 2018 г.

ТОО «Аманат Актобе», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Бекназарова Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ИП Бектурганова Алия Казиевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о регистрации ИП KZ56TWQ00029917, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №8 от 23.04.2018 о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется помимо указанных в Договоре №8 от 23.04.2018 Работ, произвести по заданию Заказчика монтаж двухстворчатых деревянных дверей на объекте: «Строительство средней школы на 900 учащихся в п. Акжар-2, г. Актобе».

2.  Общий срок выполнения работ согласно Договору: до 30 июня 2018 г.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 5 000 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ) тенге за монтаж одной двухстворчатой двери, без учёта НДС.

4. Оплата по настоящему дополнительному соглашению производится по факту выполненных работ на основании выставленного счета на оплату, с учетом удержания 5% от стоимости работ, которые возвращаются Исполнителю на основании его письменного обращения после истечения года после подписания последнего акта выполненных работ.

5. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

| Исполнитель: ИП Бектурганова А.К. ИИН 710411401116 ИИК KZ269470398990525639 в АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA тел. 8 775 880 76 97 талон уведомления о начале осуществления деятельности в качестве ИП KZ56TWQ00029917 уд. личности №032757346 выдано МВД РК от 16.01.2012. _____________________ | Заказчик: ТОО «АМАНАТ АКТОБЕ» пр-т Санкибай батыра 26Р, 202 тел. 410-511 БИН 070140006629 ИИК KZ419470398990043667 KZT KZ049470840991125890 USD Св. НДС 06001 №0010319 от 25.12.2012г. АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA Директор: Бекназаров Н. __________________ |
| --- | --- |