| «АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІГІНІҢ ӨҢІРЛІК ОРТАЛЫҒЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТЕРСТВА

________________________________________________________________

«ПЕРЕДАЧА В КОММУНАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МАЛОСЕМЕЙНОГО ОБЩЕЖИТИЯ НА 70 КВАРТИР ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»

между

Государственный партнер ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

Частный партнер ТОО «Comfort House City»

г.Актобе

2017 год

Проект договора государственно-частного партнерства «Передача в коммунальную собственность малосемейного общежития на 70 квартир для размещения работников бюджетной сферы»

г.Актобе                                                                                      «___»__________2017 г.

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»  в лице, и.о. руководителя  Каржаубай Ыбрагимұлы действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем Государственный партнер, с одной стороны, и ТОО «Comfort House City», в лице директора Мухамбетова А.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Частный партнер, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в отдельности – Сторона, в соответствии с решением Комиссии по определению частного партнера путем проведения прямых переговоров ______________________ (указать полное наименование комиссии) от «___» __________ 20__г. № ______ заключили Договор государственно-частного.

# Глава 1. Определения

1. Акт приемки объекта в эксплуатацию (далее – Акт приемки) – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации.

2. Балансодержатель – государственное юридическое лицо, на баланс которого предполагается закрепление объекта ГЧП, подлежащего приему в государственную собственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

3. Государственный орган – государственные учреждения, уполномоченные Конституцией Республики Казахстан, законами, иными нормативными правовыми актами на осуществление от имени государства функций по: изданию актов, определяющих общеобязательные правила поведения; управлению и регулированию социально значимых общественных отношений; контролю за соблюдением установленных государством общеобязательных правил поведения. Юрисдикция Государственного Органа распространяется на Частного партнера или субподрядчиков в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, а также любого независимого регулирующего органа, в каждом случае на территории Республики Казахстан. Для целей Договора Государственный партнер и любой из регулирующих органов считаются Государственными Органами.

4. Государственный партнер – Республика Казахстан, в лице ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

5. Дата истечения срока действия Договора – пятый год с Даты регистрации договора, согласно пункта 7 настоящей главы.

6. Дата расторжения – дата, наступающая после тридцати  календарных дней после получения уведомления о расторжении.

7. Дата регистрации – означает дату регистрации Договора в ГУ «Управление финансов Актюбинской области», в соответствии с  «Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных Приказам Министра финансов Республики Казахстан №540 от 4 декабря 2014 года»;

8. Дефект – любые дефекты, которые указывают на не соответствие Объекта ГЧП  установленным нормам Договора, Проектно-сметной документации и Законодательства Республики Казахстан.

9. Договор государственно-частного партнерства (далее – Договор) – настоящий договор, включая все подписанные Сторонами приложения к нему (и документы к ним, если таковые имеются), указанные в Договоре и являющиеся неотъемлемыми частями Договора.

10. Законодательство – совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке и действующих на территории Республики Казахстан.

11. Земельный участок – земельный участок, являющийся неотъемлемой частью Объекта ГЧП, в соответствии с условиями Договора.

12. Компенсация инвестиционных затрат (далее – КИЗ) – компенсация инвестиционных затрат Частного партнера в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

13. Закон – «О государственно-частном партнерстве» от 31.10.2015 года, №379-V ЗРК.

14. Правила – «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства» от 31.12.2015 года, №725.

15. «Прямые переговоры» - обозначает способ определения частного партнера согласно п.п.2 п.1 ст.31 Закона  и  пункта 137 Правил, по выбору Частного партнера по  проекту государственно – частного партнерства «Передача в коммунальную собственность малосемейного общежития на 70 квартир для размещения работников бюджетной сферы».

16. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – непредсказуемые события, не зависящие от воли сторон, участвующих в Договоре, но ведущие к невозможности исполнения договорных обязательств.

17. Объект ГЧП – Малосемейное общежитие на 70 квартир для размещения работников бюджетной сферы в г.Актобе, с передачей в коммунальную собственность.

18. Организатор прямых переговоров по определению частного партнера – ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области».

19. Победитель прямых переговоров – физическое или юридическое лицо, которое выбрано комиссией в качестве победителя прямых переговоров по выбору частного партнера по Проекту ГЧП «Передача в коммунальную собственность малосемейного общежития на 70 квартир для размещения работников бюджетной сферы» в г.Актобе, ТОО «Comfort House City».

20.  Пользователи – работники бюджетных сфер.

21. Представитель Государственного партнера – лицо, назначенное Государственным партнером, которое действует на основании доверенности и обладает всеми полномочиями действовать от имени Государственного партнера в случаях, предусмотренных Договором.

22. Представитель Частного партнера – лицо, назначенное Частным партнером, которое действует на основании доверенности и обладает полномочиями действовать от имени Частного партнера в случаях предусмотренных Договором.

23. Проект ГЧП – проект государственно-частного партнерства «Передача в коммунальную собственность малосемейного общежития на 70 квартир для размещения работников бюджетной сферы» в г. Актобе.

24. Проектно-сметная документация – документация, разработка и утверждение которой требуется в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для создания Объекта.

25. Риски – событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении.

26. Срок действия Договора – период, начинающийся с Даты регистрации и истекающий в Дату расторжения Договора, либо срока истечения срока действия Договора.

27. Стоимость Объекта ГЧП – предполагаемая стоимость объекта ГЧП согласно утвержденной концепции.

28. Гарантийный срок эксплуатации объекта – гарантия в отношении Объекта ГЧП, предоставленная Частным партнером Государственному партнеру согласно условиям Договора ГЧП.

29. Текущий ремонт – комплекс технических мероприятий, направленных на систематическое и своевременное предохранение частей зданий и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей, производится с целью восстановления исправности (работоспособности) конструкций здания и систем инженерного оборудования, а также поддержания всех эксплуатационных показателей.

30. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество – обязательная процедура признания и подтверждения государством, возникновения изменения или прекращения прав (обременений права) на недвижимое имущество и иных объектов государственной регистрации в правовом кадастре в порядке и сроки, установленные Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

# Глава 2. Применимое право

31. Для Договора и других сделок, подписанных на основе этого Договора, применяется право Республики Казахстан.

32. К правам и обязанностям по сделкам, направленным на передачу права по Договору, применяется право Республики Казахстан.

33. Нормы Законодательства Республики Казахстан применяются, если они не противоречат международным договорам, участником которых является Республика Казахстан.

# Глава 3. Предмет Договора и Объект ГЧП

34. Предметом Договора является урегулирование отношений Сторон при осуществлении Сторонами деятельности, направленной на передачу в коммунальную собственность Объекта ГЧП с целью комплексного решения проблем по снижению дефицита жилья и обеспечения работников бюджетных организаций жильем.

35. Частный партнер передает Объект ГЧП в коммунальную собственность, а Государственный партнер принимает на себя в пользу Частного партнера государственные обязательства, предусмотренные в Договоре.

36. Описание Объекта ГЧП, мощность, структура и технические показатели создаваемого Объекта ГЧП указаны в приложении 1 к Договору.

37. Частный партнер гарантирует, что на момент заключения Договора на основании документов (Постановление Акимата города Актобе Актюбинской области №4779 от 14.11.2016 года, типовой договор права аренды земельного участка №780 от 21.11.2016года,) он является временным возмездным землепользователем земельного участка, на котором размещен Объекта ГЧП (копии и/или оригиналы документов, удостоверяющих право собственности, прилагаются).

38. Сведения об уполномоченных государственных органах, представляющих интересы Государственного партнера:

ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

Юридический адрес: г.Актобе, пр-т Абилкайыр хана, д.40.

Телефон 8 (7132) 54-59-25

Почтовый адрес: aktobe_uekh@mail.ru.

39. График осуществления Проекта ГЧП указан в приложении 2 к Договору.

# Глава 4. Существенные условия Договора

40. Существенными условиями Договора являются:

1) количество и месторасположение Объекта ГЧП;

2) площадь земельного участка по Проекту ГЧП согласно акту на право временного безвозмездного землепользования (описание земельного участка на котором расположен Объект ГЧП, в том числе его кадастровый номер, местоположение, площадь, приведено в приложении 3 к Договору);

3) мощность Объекта ГЧП – 70 квартир;

4) Источники возмещения затрат соответствии с положениями Договора

5) Существенные условия Договора не подлежат изменению.

6) Исключительные случаи отказа от исполнения договора.

# Глава 5. Инвестиции Проекта ГЧП

41. Источники и график финансирования Проекта ГЧП указаны в приложении 4 к Договору.

# Глава 6. Схема взаимодействия участников проекта в пост инвестиционный период

42. Схема взаимодействия участников проекта ГЧП в пост инвестиционный период осуществляется согласно приложения 5 к Договору.

# Глава 7. Права собственности на Объект ГЧП и порядок их передачи

43. Частный партнер в течении тридцати рабочих дней производит передачу Объекта ГЧП Государственному партнеру.

44. Прием Объекта ГЧП в коммунальную собственность осуществляется в порядке, установленном Правилами приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 713.

45. Частный партнер в течение тридцати рабочих дней с момента наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность в соответствии с условиями договора ГЧП, обращается в местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) – в отношении объектов ГЧП, относящихся к коммунальной собственности, с заявлением о передаче объекта в государственную собственность.
         46. Частный партнер вместе с заявлением представляет документы, согласно Перечню документов, представляемых частным партнером при приеме объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность согласно приложению к Правилам (Приказ и.о. министра национальной экономики №713 от 25.11.2015г.) в уполномоченные местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) для передачи объектов ГЧП в государственную собственность.
         47. Частный партнер обеспечивает передачу объекта ГЧП государственному партнеру в надлежащем техническом состоянии.

48. Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) в течение пяти рабочих дней со дня получения обращения частного партнера о готовности передачи объекта ГЧП, подлежащего приему в коммунальную собственность, в соответствии с договором ГЧП рассматривает возможность приема данного объекта ГЧП в коммунальную собственность.
       49. Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) в десятидневный срок после получения обращения принимает решение о приеме в коммунальную собственность объекта ГЧП, подлежащего приему в коммунальную собственность, и передаче его коммунальному юридическому лицу.
        50. После принятия решения, предусмотренного пунктом 49 настоящих Правил, частным партнером и государственным юридическим лицом, за которым закрепляется объект ГЧП, подлежащий приему в государственную собственность, местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы), в срок не более пятнадцать календарных дней, оформляется акт приема-передачи объекта ГЧП, подлежащего приему в государственную собственность.
        51. Акт приема-передачи утверждается в трех экземплярах на государственном и русском языках по одному экземпляру для каждой из сторон, участвующих в его подписании.
           52. Государственная регистрация прав на объект ГЧП, подлежащий приему в государственную собственность, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

53. При передачи Объекта ГЧП, частный партнер передает государственному партнеру:

1) ключи от всех комнат, кабинетов, помещений, сейфов;

2) всю необходимую документацию, относящуюся к объекту ГЧП, договора и иные документы необходимые государственному партнеру для дальнейшей эксплуатации и содержания Объекта ГЧП в том числе операционную и техническую документацию по обслуживанию Объекта ГЧП, включая, без ограничений, коммуникации, сигнализации и другие системы, находящиеся в эксплуатации;

3) все права по договорам, связанным с Объектом ГЧП.

4) документы подтверждающие отсутствие коммунальных задолженностей на дату передачи объекта в коммунальную собственность.

5) перечень документов, согласно приложения, к правилам приема объектов ГЧП в государственную собственность (приказ и.о. министра национальной экономики №713 от 24.12.2015г.).

54. Государственный партнер должен произвести осмотр Объекта ГЧП за 10 (десять) дней до Даты передачи Объекта ГЧП в коммунальную собственность и подписания Акта приема-передачи.

55. При осмотре Объекта ГЧП в случае обнаружения Дефектов у  передаваемого Объекта ГЧП Государственный партнер оповещает Частного партнера о выявленном Дефекте для его устранения. После устранения Частным партнером Дефектов, основываясь на заключительном осмотре Государственный партнер должен выдать акт приема-передачи.

56. Частный партнер обязан в полной мере сотрудничать с Государственным партнером для обеспечения перехода право собственности, владения и управления Объектом ГЧП с тем, чтобы обеспечить безопасность и избежать излишней задержки или неудобства для Пользователей Объектом ГЧП.

57. Начиная с даты передачи, Частный партнер утрачивает право собственности, владения и пользования Объектом ГЧП.

# Глава 8. Налогообложение

58. Частный партнер в рамках деятельности по Договору исполняет налоговые обязательства по Проекту ГЧП регулируемые налоговым законодательством.

59. Исчисление налоговых обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по деятельности, осуществляемой в рамках Договора, производится в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент возникновения обязательств по их уплате.

60. Исполнение налоговых обязательств по деятельности, осуществляемой в рамках Договора, не освобождает Частного партнера от исполнения налогового обязательства по осуществлению деятельности, выходящей за рамки Договора, в соответствии с налоговым законодательством, действующим на дату возникновения налогового обязательства.

# Глава 9. Источники возмещения затрат и получения доходов

61. Источниками возмещения затрат и получения доходов Частного партнера являются:

1) компенсация инвестиционных затрат в объеме и сроках, указанных в приложении 6 к Договору;

# Глава 10. Неустойка

62. Неустойка/штраф оплачивается Сторонами в размере 0,05% от Стоимости Объекта ГЧП за каждый день просрочки исполнения обязательств, начисленная в соответствии с Договором, если иное не оговорено в соответствующих пунктах Договора.

# Глава 11. Права и обязанности Государственного партнера

63. Государственный партнер имеет право:

1) проводить переговоры с Частным партнером об условиях Договора;

2) требовать и получать от Частного партнера документы, подтверждающие выполнение принятых Частным партнером обязательств по Договору;

3) требовать устранения допущенных нарушений в рамках осуществления контроля за соблюдением Законодательства и условий Договора;

4) требовать возмещения убытков по Объекту ГЧП, возникших по вине Частного партнера;

5) требовать расторжения Договора в случае нарушения его условий Частным партнером;

6) при досрочном расторжении Договора требовать выплат и компенсаций в случаях и порядке, установленных Договором;

7) осуществлять иные права в соответствии с Договором и Законодательством.

8) вносить предложения об изменении условий Договора;

9) осуществлять мониторинг по исполнению Договора ГЧП.

64. Государственный партнер обязан:

1) назначить своего Представителя на основании организационно-распорядительного документа;

2) обеспечить регистрацию Договора ГЧП согласно пункта 7 Главы 1 Договора в течении ____ календарных дней с момента заключения Договора ГЧП.

3) обеспечить регистрацию права государственной собственности на Объект ГЧП в порядке, установленным Договором и Законодательством;

4) обеспечить своевременную выплату Частному партнеру возмещения инвестиционных затрат в соответствии с условиями Договора, приложением № 6 к договору и Законодательством;

5) возмещать убытки Частного партнера в случаях, предусмотренных Договором;

6) требовать устранения дефектов в том числе скрытых выявленных в ходе эксплуатации объекта, путем направления соответствующего уведомления частному партнеру с указанием дефектов и сроков их устранения, в течении срока гарантии эксплуатации Объекта ГЧП;

7) направлять представителя Государственного партнера уполномоченного соответствующей доверенностью (со всеми правами) для участия в составе комиссии согласно пункта 70 главы 13 договора ГЧП;

8) использовать объект ГЧП по его прямому назначению;

9) осуществлять меры по техническому обслуживанию Объекта ГЧП;

10) осуществлять мониторинг касательно исполнения договора сторонами;

11) соблюдать иные требования и условия, установленные Договором и Законодательством.

# Глава 12. Права и обязанности Частного партнера

65. Частный партнер имеет право:

1) получать возмещение инвестиционных затрат в соответствии с условиями Договора, приложением № 6 к договору и Законодательством;

2) вносить предложения об изменении условий Договора;

3) требовать возмещения убытков в случаях установленных Договором;

4) требовать расторжения Договора в случае нарушения Государственным партнером существенных условий в соответствии с процедурой, установленной Договором;

5) при досрочном расторжении Договора требовать выплат и компенсаций в случаях и порядке, установленных Договором;

6) осуществлять иные права в соответствии с Договором и Законодательством.

66. Частный партнер обязан:

1) назначить своего Представителя на основании доверенности в рамках Договора;

2) произвести передачу Объекта ГЧП в государственную собственность;

3) своевременно устранять любые Дефекты и иные нарушения в соответствии с Договором;

4) передать государственному партнеру всю необходимую документацию, относящуюся к объекту ГЧП, договора и иные документы необходимые государственному партнеру для дальнейшей эксплуатации и содержания Объекта ГЧП в том числе операционную и техническую документацию по обслуживанию Объекта ГЧП, включая, без ограничений, коммуникации, сигнализации и другие системы, находящиеся в эксплуатации;

5) устранять дефект выявленные государственным партнером в том числе скрытых, в срок, указанный в уведомлении государственного партнера собственными силами и за счет собственных средств, в течении срока гарантий эксплуатации Объекта ГЧП;

6) Передать Объект ГЧП государственному партнеру без каких-либо обременений третьих лиц на объект ГЧП.

7) Произвести все выплаты, касающиеся объекта ГЧП в том числе расходы по содержанию, эксплуатации (коммунальные платежи, платы, связанные с временным возмездным землепользованием) Объекта на момент передачи Объекта ГЧП государственному партнеру, с последующей передачей в коммунальную собственность.

8) направлять представителя Частного партнера уполномоченного соответствующей доверенностью (со всеми правами) для участия в составе комиссии согласно пункта 70 главы 13 договора ГЧП.

9)  соблюдать иные требования и условия, установленные Договором и Законодательством.

# Глава 13. Срок эксплуатационной гарантии Объекта ГЧП

# 67. Гарантийный срок эксплуатации Объекта ГЧП составляет - 2 года, с момента приемки объекта ГЧП в эксплуатацию.

# 68. Гарантия распространяется на основные конструктивные и технические  элементы Объекта ГЧП.

# 69. Выполнение работ по устранению гарантийных случаев осуществляет Частным партнером своими силами и за счет собственных средств.

# 70. При выявлении дефектов в том числе скрытых, которые влияют на срок эксплуатационной гарантии, Стороны в соответствии с условиями Договора, создают комиссию в состав которой входят представители сторон (уполномоченные соответствующей доверенностью со всеми правами) для определения сроков возникновения дефектов, допущенных в ходе строительства Объекта ГЧП Частным партнером или в ходе эксплуатации объекта ГЧП Государственным партнером.

# 71. В ходе комиссионного осмотра стороны рассматривают всю документацию, касающуюся строительства и эксплуатации Объекта ГЧП.

# 72. По итогам комиссионного осмотра Стороны принимают решение касательно эксплуатационной гарантий.

# Глава 14. Ответственность Сторон

73. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и Законодательством.

74. Частный партнер несет ответственность перед Государственным партнером за допущенное при строительстве Объекта ГЧП нарушение требований, технических регламентов, Проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта ГЧП.

75. В случае нарушения требований, указанных в Договоре, Государственный партнер в течении 10 (десять) календарных дней с даты обнаружения нарушения направляет Частному партнеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Договора и/или документа, требования которых нарушены, а также возместить причиненные Государственному партнеру убытки, вызванные нарушением Частного партнера. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 (тридцать) календарных дней.

76. При обнаружении в Объекте ГЧП Дефектов, вызванных некачественным строительством Объекта ГЧП Частным партнером, Частный партнер устраняет такие Дефекты за свой счет в течении 45 (сорок пять) календарных дней со дня получения от Государственного партнера уведомления об обнаруженных Дефектах либо в иной письменно согласованный Сторонами срок.

77. Частный партнер выплачивает Государственному партнеру в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером обязательств, предусмотренных Договором, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору.

78. Государственный партнер выплачивает Частному партнеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным партнером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств по Договору.

79. Частный партнер несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Государственного партнера.

80. Государственный партнер несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Частного партнера.

# Глава 15. Порядок разрешения споров

81. Споры, связанные с исполнением и прекращением Договора, решаются путем переговоров.

82. Если споры, связанные с исполнением, изменением или прекращением Договора, не могут быть разрешены в течении одного месяца путем переговоров, то Стороны вправе разрешать споры в соответствии с Законодательством и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

# Глава 16. Гарантии стабильности Договора

83. Частному партнеру гарантируется защита его прав в соответствии с Законодательством.

84. Изменение и дополнение условий Договора допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено Договором и Законодательством.

# Глава 17. Условия изменения, дополнения и прекращения, расторжения Договора

85. Государственный партнер и Частный партнер имеют право по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в Договор, не меняющие существенные условия Договора и закрепленные в нем начальные параметры и характеристики Проекта ГЧП, путем заключения дополнительных соглашений к Договору в письменной форме.

86. Договор прекращает действие в случаях:

1) истечения срока действия Договора;

2) досрочного расторжения;

3) решения суда:

а) при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства частным партнером;

б) в интересах общества и государства, в том числе, когда такие действия совершаются в целях обеспечения национальной безопасности, здоровья населения и его нравственности.

4) в иных случаях, предусмотренных Договором и Законодательством.

87. Продление действия Договора возможно в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

88. Исключительные случаи отказа от исполнения договора Государственным партнером:

1) входе исполнения договора выявлены дефекты Объекта ГЧП, которые не устраняются согласно срока, указанного в уведомлении Государственного партнера, либо дефекты которые устранить невозможно.

89. По требованию частного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнуть по решению суда только при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства государственным партнером и/ (или) государственным органом. В случае расторжения договора по решению суда суммы выплат компенсации инвестиционных затрат, перечисленные частному партнеру согласно условиям настоящего Договора, признаются Сторонами собственностью частного партнера (оплатой за пользование Объектом ГЧП в период действия Договора) и возврату не подлежат. Объект ГЧП подлежит передаче в собственность частного партнера.

Глава 18. Язык Договора

90. Договор составлен на государственном, русском и на другом приемлемом для Сторон языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 2 экземпляра для Государственного партнера и 2 экземпляра для Частного партнера.

91. В случае возникновения разногласий или споров при уяснении содержания и толковании Договора вариант русского текста имеет преимущественную силу.

92. Стороны договариваются, что государственный и русский языки будут использоваться как языки общения.

93. С даты вступления Договора в силу техническая документация и информация относительно исполнения Договора составляется на государственном и русском языках.

# Глава 19. Сроки действия Договора

94. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствующем регистрирующем органе в порядке, предусмотренном Законодательством, и действует в течение пяти лет, который включает:

1) период возмещения инвестиционных затрат согласно условиям договора и приложения №6 к Договору.

# Глава 20. Конфиденциальность

95. Положения Договора, информация, полученная или приобретенная какой-либо Стороной в процессе выполнения Договора, являются конфиденциальными. Стороны могут использовать конфиденциальную информацию для составления необходимых отчетов.

96. Стороны не имеют права передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев:

1) представления информации на запросы судебных или правоохранительных органов в порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным и уголовно-процессуальным законодательством;

2) когда информация предоставляется государственным органам, которые правомочны получать финансовую и иную отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

3) когда информация предоставляется третьему лицу, оказывающему услуги Частному партнеру, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в установленных Сторонами целях, предусмотренных Договором;

4) когда информация предоставляется инвестору, с которым Частный партнер ведет переговоры о привлечении в Проект ГЧП финансовых средств, при условии, что инвестор берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в целях, предусмотренных Проектом ГЧП.

97. По всем документам, информации и отчетам, относящимся к строительству и эксплуатации Объекта ГЧП, устанавливается срок соблюдения конфиденциальности на Срок действия Договора.

# Глава 21. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

98. К Обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся особое событие или обстоятельство, которое:

1) вышло за рамки контроля какой-либо из Сторон;

2) Сторона не может предвидеть, избежать или преодолеть при их возникновении;

3) не является прямым последствием нарушения одной из Сторон;

99. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) могут включать следующее особое событие или обстоятельство (но не ограничиваются ими), при соблюдении условий, указанных в пункте 98 Договора:

1) военные действия;

2) акт терроризма, революция, мятеж;

3) беспорядки и забастовки, предпринятые лицами, не являющимися Персоналом Частного партнера;

4) природные катастрофы и разрушительные явления, в том числе землетрясение, ураган, наводнение, оползни, техногенные и экологические бедствия, катаклизмы, пожар, эпидемии, а также неблагоприятные климатические условия, приводящие к невозможности обеспечения безопасной эксплуатации Объекта ГЧП.

100. Стороны соглашаются, что следующие события не являются Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором):

1) неосторожное или намеренное действие, ошибки, бездействие, нарушение Договора или несоблюдение Законодательства, допущенные Сторонами;

101. Факт наступления Обстоятельства непреодолимой силы должен подтверждаться, по мере возможности, заключениями и справками органов, уполномоченных фиксировать наступление соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

102. Уведомление о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора):

1) Сторона, на которую оказали воздействие Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течении 20 (двадцать) календарных дней с момента, когда первая Сторона узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств;

2) письменное уведомление, указанное в подпункте 1) настоящего пункта Договора, должно указывать на дату наступления Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), предполагаемый срок его действия, детально описывать такое обстоятельство и его влияние на выполнение Договора Стороной, пострадавшей от Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), а также содержать описание действий, которые намерена предпринять Сторона, подвергшаяся воздействию Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажору). К указанному уведомлению должны прилагаться документальные подтверждения наступления Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) в соответствии с пунктом 98 Договора;

3) Сторона после отправления такого уведомления другой Стороне освобождается от исполнения указанных обязательств по Договору на время действия этого Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора).

103. Обязанность минимизировать несвоевременность исполнения Договора:

1) Сторона, которая подверглась воздействию Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), должна приложить все разумные усилия, чтобы исправить положение, вызванное таким обстоятельством, и уменьшить его последствия;

2) каждая Сторона в любое время в ходе исполнения Договора обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

104. Последствия Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора):

1) как только Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) перестают оказывать воздействие на пострадавшую Сторону и более не препятствуют выполнению ей своих обязательств по Договору, такая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, и возобновить выполнение своих обязательств по Договору;

2) в случае если Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), оказывающие какое-либо влияние на выполнение Стороной своих обязательств по Договору, продолжаются более 10 (десять) календарных дней, то любая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны провести встречу и обсудить вопрос о поиске выхода из сложившейся ситуации;

3) Срок действия Договора и срок выполнения Сторонами определенных действий по Договору должен быть продлен на период, равный периоду времени, в течение которого Сторона, подвергшаяся воздействию Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), не могла в полной мере выполнять свои обязательства и совершать соответствующие действия по Договору. В случае если обязательства и действия Стороны, подвергшейся воздействию Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), были приостановлены лишь частично, Стороны должны встретиться, чтобы обсудить и согласовать соответствующее продление (если оно необходимо) такого периода (или этапа) с учетом всех сопутствующих обстоятельств.

# Глава 22. Уведомления

105. Все уведомления в рамках Договора должны быть составлены в письменной форме на государственном и/или русском языке.

106. Любое уведомление считается полученным Стороной, если оно зарегистрировано как входящая корреспонденция.

107. Любое уведомление или сообщение, направляемое Государственным партнером Частному партнеру в соответствии с положениями Договора должно быть направлено Частному партнеру и/или Представителю Частного партнера.

108. Любое уведомление или сообщение, направляемое Частным партнером Государственному партнеру в соответствии с положениями Договора, должно быть направлено Государственному партнеру и/или Представителю Государственного партнера.

109. Государственный партнер и Представитель Государственного партнера вправе рассматривать любое действие Представителя Частного партнера в связи с Договором как действие, напрямую одобренное Частным партнером.

110. Частный партнер и Представитель Частного партнера вправе рассматривать любое действие Представителя Государственного партнера в связи с Договором как действие, напрямую одобренное Государственным партнером.

# Глава 23. Заключительные положения

111. Все приложения и дополнения к Договору должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.

112. Любая переписка по Договору направляется по следующим адресам:

Государственный партнер: ______________________________;

Частный партнер: пр-т Санкибай батыра 26Р, оф. 201А.

Переписка Сторон по Договору, изменяющая условия Договора не имеет юридической силы.

113. Изменение юридического статуса либо организационно-правовой формы Сторон не прекращает действия Договора, и все права и обязанности переходят к соответствующим правопреемникам, за исключением случаев, когда Стороны изъявят желание расторгнуть Договор, изменить его, либо нормы права требуют его переоформления. При этом Стороны обязаны информировать друг друга об изменении правового статуса, места расположения и иных реквизитов в течение 30 (тридцать) календарных дней в письменной форме.

114. Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее существовавшие устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, имеющие какое-либо отношение к предмету Договора.

115. Ни одна из Сторон не должна быть связана или обязана нести ответственность в отношении каких-либо устных или письменных, выраженных или подразумеваемых договоренностей, заявлений или соглашений, которые не изложены в Договоре.

116. Каждая из Сторон также признает и соглашается с тем, что при заключении Договора она никаким образом не полагалась и не будет каким-либо образом полагаться на какие-либо устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, которые не изложены в Договоре.

117. Права и средства правовой защиты Сторон по Договору являются дополнительными, но не заменяющими, к каким-либо правам или средствам правовой защиты, предусмотренным применимым правом.

118. Все акты, оформляемые в соответствии с Договором или с Законодательством, в обязательном порядке должны быть составлены в четырех оригинальных экземплярах, по два экземпляра на государственном и/или русском языках для каждой Стороны.

119. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору имеют юридическую силу в период срока действия Договора и должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.

# Глава 24. Адреса и реквизиты Сторон

| Государственный партнер |  | Частный партнер |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТОО «Comfort House City» |
| (полное наименование) |  |  |
|  |  | Пр-т Санкибай батыра 26Р, оф. 201А |
| (адрес) |  | 8(7132) 41-05-11 |
| (телефон, факс) |  | Мухамбетов А. А. |
| (ФИО) |  |  |
| (подпись) |  | (подпись) |
| «___»____________, 2017 г. |  | «___»____________, 2017 г. |
| МП. |  | МП. |

Приложение 1

к договору проекта

государственно-частного партнерства

«Передача в коммунальную собственность малосемейного общежитие на 70 квартир

Для размещения работников бюджетной сферы»

Форма

Объектом ГЧП является малосемейное общежитие на 70 квартир студенческое общежитие в городе Актобе, улица Маресьева, участок 2/1.

Основные технико-экономические показатели:

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь | кв.м | 5 286,8 |
| 2 | Этажность | эт. | 5 |
| 3 | Строительный объем | м3 | 17 742 |
| 4 | В том числе подземной части | м³ | 2 898 |

| Показатели | Число квартир | Площадь квартир, м2 Общая Жилая |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных | 70 23 47 | 2951,8 767,1 2184,7 | 1583,3 330,6 1252,7 |

Малосемейное общежитие представляет собой пятиэтажное здание коридорного типа с подвалом и холодным чердаком. Здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 58хх15м.

Конструктивная схема принята с продольными несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается надежным соединением продольных и поперечных стен, связевыми сетками, а также связью стен и перекрытий. Фундаменты-ленточные сборные железобетонные перекрытия, монолитные плиты. Наружные стены-трехслойные с утеплителем, расположенным между облицовочным слоем кладки и основным. Здание имеет два обособленных входа, оборудованные крыльцом и козырьком.                Чердачное пространство выполнено в виде единого объема в пределах всего здания. Кровля плоская, трехслойный рулонный ковер из наплавляемого бикроста с внутренним водостоком атмосферных осадков. В подвале расположены помещения инженерно-технического  обеспечения здания. Перегородки межкомнатные из силикатного кирпича. Перемычки-сборные железобетонные. Перекрытия и плиты лоджии из сборных железобетонных пустотных плит. Лестницы из сборных железобетонных ступеней.

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Подписи Сторон

______________________________          ______________________________

От Государственного партнера                 От Частного партнера

Приложение 2

к договору проекта

государственно-частного партнерства

«Передача в коммунальную собственность малосемейного общежитие на 70 квартир

Для размещения работников бюджетной сферы»

Форма

## График осуществления Проекта ГЧП

| Срок действия договора ГЧП | 5 лет, с момента регистрации согласно пункта 7 Главы 1 договора |
| --- | --- |
| Прием Объекта ГЧП в коммунальную собственность | с момента заключения договора в срок не более _____________(прописью) дней. |
| Эксплуатационная гарантия | 2 года с момента передачи Объекта ГЧП в коммунальную собственность. |

Подписи Сторон

______________________________          ______________________________

От Государственного партнера                 От Частного партнера

Приложение 3

к договору проекта

государственно-частного партнерства

«Передача в коммунальную собственность малосемейного общежитие на 70 квартир

Для размещения работников бюджетной сферы»

Форма

## Земельный участок

| № п.п | Описание | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акт на право временного безвозмездного землепользования | №002098533745, от «12»декабря 2016год |
| 2 | Кадастровый номер | № 02-036-007-289 |
| 3 | Срок безвозмездного землепользования земельным участком | До 25 апреля 2044 года |
| 4 | Площадь | 0.5000 га |
| 4 | Описание границ |  |
| 5 | Категория земель | Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов) |
| 6 | Целевое назначение земельного участка | Строительство и обслуживание общежития |
| 7 | Ограничения в использовании и обременения земельного участка | Нет |
| 8 | Делимость земельного участка | делимый |

Подписи Сторон

______________________________          ______________________________

От Государственного партнера                 От Частного партнера

Приложение 4

к договору проекта

государственно-частного партнерства

«Передача в коммунальную собственность малосемейного общежитие на 70 квартир

Для размещения работников бюджетной сферы»

Форма

## Источники финансирования

| Источники финансирования Проекта ГЧП | Собственные средства Частного партнера – 100 % от стоимости создания Объекта ГЧП. Заемные средства – 0 % от стоимости создания Объекта ГЧП. Объект возведен и сдан в эксплуатацию. |
| --- | --- |

Подписи Сторон

______________________________          ______________________________

От Государственного партнера                 От Частного партнера

Приложение 5

к договору проекта

государственно-частного партнерства

«Передача в коммунальную собственность малосемейного общежитие на 70 квартир

Для размещения работников бюджетной сферы»

Схема взаимодействия участников проекта в пост инвестиционный период

Государственный партнер

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области области»

Передача 
объекта ГЧП

Предоставление жилья

Частный партнер

Работники бюджетных сфер

Акимат Актюбинской области  в лице ГУ "Управление финансов Актюбинской области»(государственный партнер) - осуществляет мониторинг и контроль за исполнением договора государственно-частного партнерства посредством специально созданной комиссией, выплачивает частному партнеру компенсацию инвестиционных затрат в определенных договором объемах, обеспечивает эксплуатацию и управление объектом, организацию услуг в сфере культуры  соответствии с нормативными требованиями, а также обеспечивает доходную часть проекта путем предоставления дополнительных платных услуг.

Частный партнер– обеспечивает передачу Объекта ГЧП, Государственному партнёру, получает компенсацию инвестиционных затрат.

Работники бюджетных сфер– специалисты, которые получают жилье во временное пользование без арендной платы.

Подписи Сторон

______________________________          ______________________________

От Государственного партнера                 От Частного партнера

Приложение 6

к договору проекта

государственно-частного партнерства

«Передача в коммунальную собственность малосемейного общежитие на 70 квартир

Для размещения работников бюджетной сферы»

Форма

## График выплат компенсации инвестиционных затрат

После передачи объекта в коммунальную собственность Объекта ГЧП Государственный партнер выплачивает компенсацию инвестиционных затрат, в следующем порядке:

Объем инвестиционных затрат, планируемых к возмещению в рамках проекта ГЧП, тыс.тенге

| Годы возмещения затрат | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма компенсации инвестиционных затрат | 60 412 | 108 227 | 104 667 | 98 234 | 98 500 | 32 925 | 502 965 |

Сумма компенсации инвестиционных затрат составляет 502 965 тыс.тенге.

Сумма, возмещаемая в рамках проекта указана с учетом инфляции согласно Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан 2017-2021 годы.

Выплата компенсации инвестиционных затрат осуществляется на основании решений маслихата.

Подписи Сторон

______________________________          ______________________________

От Государственного партнера                 От Частного партнера