ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору №15 от 04.04.2019

г. Актобе								                    10 апреля 2019 г.

ТОО «Comfort House City», в дальнейшем именуемый «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Мухамбетова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ИП «Stolyar Актобе», Талон о регистрации ИП №KZ29TWQ00133287 от 02.06.2017, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ» заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №15 от 04.04.2019 о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что Исполнитель обязуется помимо указанных в Договоре №15 от 04.04.2019 Работ, произвести дополнительные работы по адресу: г. Актобе, пр-т Алии Молдагуловой 30 «Б», согласно Спецификации, Приложение №1.

2. Общий срок выполнения работ: 28 календарных дней.

3. Стоимость дополнительных работ составляет 292 709 (ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ДЕВЯТЬ) тенге, без учёта НДС.

4. Все иные положения договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в силе.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                ЗАКАЗЧИК

| ИП «Stolyar Актобе» KZ109914042204KZ01NAV БИН/ИИН 860513300631 БИК SABRKZKA ДБ АО «Сбербанк» филиал г. Актобе Тел: 8 (702) 145 8446 _________________ | ТОО «COMFORT HOUSE CITY» Пр-т Санкибай батыра 26 Р, оф. 201А Тел: 542-263, 410-511 БИН 110540014614 ИИК KZ 688560000004557478 БИК KCJBKZKX в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе Директор Мухамбетов А. А. __________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

К дополнительному соглашению №1

К Договору №15 от 04.04.2019

Спецификация

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                       ЗАКАЗЧИК

| ИП «Stolyar Актобе» KZ109914042204KZ01NAV БИН/ИИН 860513300631 БИК SABRKZKA ДБ АО «Сбербанк» филиал г. Актобе Тел: 8 (702) 145 8446 _________________ | ТОО «COMFORT HOUSE CITY» Пр-т Санкибай батыра 26 Р, оф. 201А Тел: 542-263, 410-511 БИН 110540014614 ИИК KZ 688560000004557478 БИК KCJBKZKX в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Актобе Директор Мухамбетов А. А. __________________ |
| --- | --- |